BLINKJOB

Product Requirements Document

Piattaforma geolocalizzata per il lavoro temporaneo e operativo on-demand

| Versione | 1.1 |
| --- | --- |
| Stato | PRD esteso + Product Bible - baseline strategica, operativa e regolatoria |
| Data | 23 luglio 2026 |
| Nome di lavoro | BlinkJob (originariamente JobSpot) |
| Destinatari | Founder, product, UX/UI, software house, CTO, legal, consulente del lavoro, fiscalista, DPO, HSE, operations, sales, investitori e partner |

Documento riservato. Le ipotesi normative, fiscali e di intermediazione devono essere validate da consulenti qualificati prima del go-live.

# Controllo del documento

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Owner | Founder / Product Owner BlinkJob |
| Responsabile aggiornamento | Product Manager |
| Cadenza revisione | Mensile durante discovery e sviluppo; trimestrale dopo il lancio |
| Baseline | v1.0 |
| Fonti | Business plan JobSpot fornito dal founder; materiali BlinkJob; decisioni e assunzioni consolidate nel presente PRD |
| Nota | Il documento separa chiaramente MVP, release successive e dipendenze legali/operative. |

## Registro versioni

| Versione | Data | Autore | Modifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 23/07/2026 | Product drafting | Struttura iniziale |
| 1.0 | 23/07/2026 | Product drafting | PRD completo: strategia, UX, requisiti, architettura, dati, sicurezza, roadmap e backlog |
| 1.1 | 23/07/2026 | Product research | Integrazione di mercato, competitor, modello regolatorio, sicurezza lavoro, pagamenti, AI governance, trust & safety, liquidità, pricing, operating model, fundraising e fonti. |

## Come usare questo PRD

Per il founder: definisce confini, priorità e decisioni da validare.

Per UX/UI: descrive utenti, flussi, stati, casi limite e contenuti minimi.

Per sviluppo: contiene requisiti identificati, regole, modello dati e API di riferimento.

Per legal/compliance: evidenzia i punti che richiedono una decisione normativa prima del rilascio.

Per investitori e incubatori: esplicita value proposition, logica di scala, KPI e roadmap.

Criterio di lettura Il termine “MVP” indica la prima versione rilasciabile per un pilot controllato. BlinkNow, Blink Assistant e BlinkPoints sono descritti integralmente, ma non devono essere confusi con il perimetro indispensabile al primo lancio.

# Indice

| Sez. | Titolo | Sez. | Titolo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Executive Summary | 26 | Go-to-Market e Pilot Design |
| 2 | Vision, Mission e Strategia di Prodotto | 27 | Rischi, Mitigazioni e Assunzioni |
| 3 | Modello di Business e Ipotesi Economiche | 28 | Decision Log e Questioni Aperte |
| 4 | Obiettivi, Scope e Criteri di Successo | 29 | Criteri di Accettazione del Prodotto MVP |
| 5 | Utenti, Personas e Jobs to Be Done | 30 | Appendice A - Esempio di Scheda Incarico |
| 6 | Customer Journey e Service Blueprint | 31 | Appendice B - Esempio di Casi Limite |
| 7 | Information Architecture, Sitemap e Navigazione | 32 | Appendice C - Prompt Operativo per AI Builder |
| 8 | Requisiti Funzionali | 33 | Appendice D - Glossario |
| 9 | Moduli Strategici Post-MVP | 34 | Conclusione e Raccomandazione Esecutiva |
| 10 | Regole di Business e Macchine a Stati | 35 | Gap Analysis e Readiness del Progetto |
| 11 | Matching Engine | 36 | Evidence di Mercato e Market Sizing |
| 12 | UX Principles, Content Design e Accessibilità | 37 | Scenario Competitivo e Moat |
| 13 | Requisiti Non Funzionali | 38 | Modello Regolatorio e Opzioni Operative |
| 14 | Architettura Tecnica di Riferimento | 39 | Inquadramento, Fiscalità, Sicurezza e Assicurazione |
| 15 | Modello Dati | 40 | Payments, Billing e Riconciliazione |
| 16 | API Specification - Outline | 41 | Data Governance e Algorithmic Management |
| 17 | Sicurezza, Privacy e GDPR | 42 | Trust & Safety, Frodi e Qualità |
| 18 | Compliance Operativa e Modello Contrattuale | 43 | Marketplace Liquidity e Launch Playbook |
| 19 | Analytics, Eventi e KPI | 44 | Pricing, Unit Economics e Fabbisogno Finanziario |
| 20 | Modello Operativo, Supporto e Trust & Safety | 45 | Discovery, Esperimenti e Piano di Validazione |
| 21 | Perimetro MVP e Prioritizzazione MoSCoW | 46 | Design System e Specifica UX Estesa |
| 22 | Backlog Iniziale e User Stories | 47 | Architettura, Integrazioni e Cloud Operating Model |
| 23 | Piano di Sviluppo e Delivery | 48 | Operations, Supporto e Service Management |
| 24 | Roadmap 24 Mesi | 49 | Organizzazione, RACI ed Ecosistema di Partner |
| 25 | Strategia di Test e Qualità | 50 | Fundraising, Incentivi e Due Diligence |

# 1. Executive Summary

BlinkJob è una piattaforma HRTech a due lati che mette in contatto aziende con esigenze operative temporanee e lavoratori disponibili nella stessa area. Il prodotto riduce il tempo tra la manifestazione del bisogno e l’avvio dell’incarico attraverso geolocalizzazione, disponibilità dichiarata, matching, messaggistica, documentazione digitale, pagamenti tracciati e reputazione bilaterale.

Il problema non è la mancanza di portali di annunci; è la frammentazione del processo operativo. Le aziende cercano spesso persone in tempi brevi usando telefonate, gruppi informali, agenzie, database non aggiornati o passaparola. I lavoratori, parallelamente, non dispongono di un canale affidabile per ricevere opportunità brevi, locali e compatibili con le proprie disponibilità.

BlinkJob deve quindi comportarsi come un sistema operativo per il lavoro temporaneo, non come una bacheca. Il prodotto guida la definizione dell’incarico, seleziona profili compatibili, gestisce accettazione e conferma, raccoglie evidenze di esecuzione, abilita il pagamento e alimenta la reputazione dei partecipanti.

## 1.1 Obiettivo della prima release

La prima release deve validare che aziende e lavoratori completino incarichi reali con un processo prevalentemente digitale e che il valore della rapidità sia sufficientemente forte da sostenere una commissione o un abbonamento. Il pilot deve essere circoscritto a uno o due verticali, in un territorio limitato e con un presidio operativo manuale.

## 1.2 North Star Metric

North Star Metric Numero di incarichi completati con esito positivo per settimana, con lavoratore confermato entro la soglia di servizio prevista.

## 1.3 Risultato atteso

| Dimensione | Risultato atteso MVP |
| --- | --- |
| Azienda | Pubblica un incarico completo in meno di 5 minuti e riceve candidati pertinenti. |
| Lavoratore | Trova e accetta opportunità compatibili senza dover cercare su più canali. |
| Piattaforma | Traccia l’intero ciclo di vita dell’incarico e genera dati utili al matching. |
| Operations | Interviene manualmente su verifiche, dispute e casi a rischio senza perdere tracciabilità. |
| Business | Misura disponibilità a pagare, liquidità del marketplace e costo di attivazione dei due lati. |

# 2. Vision, Mission e Strategia di Prodotto

## 2.1 Vision

Vision Diventare l’infrastruttura digitale di riferimento in Italia per il lavoro operativo temporaneo e on-demand, rendendo reperibile in tempi brevi una persona affidabile nel luogo in cui serve.

## 2.2 Mission

Mission Semplificare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro temporaneo attraverso un’esperienza veloce, trasparente, verificabile e conforme al modello contrattuale adottato.

## 2.3 Principi di prodotto

| Principio | Implicazione pratica |
| --- | --- |
| Speed first | Ogni schermata deve ridurre il tempo necessario a creare, comprendere, accettare o completare un incarico. |
| Trust by design | Identità, verifiche, cronologia, puntualità e recensioni devono essere parte del flusso, non accessori. |
| Local relevance | Distanza, raggiungibilità e disponibilità temporale prevalgono su metriche generiche di popolarità. |
| Progressive disclosure | L’utente vede prima ciò che serve per decidere; dettagli fiscali e documentali emergono nel momento corretto. |
| Human fallback | Nel pilot, l’automazione deve sempre prevedere un canale di intervento operativo. |
| Compliance before scale | Nessun flusso commerciale deve essere scalato prima della validazione legale del modello di intermediazione e pagamento. |
| Mobile first per il lavoratore | La maggior parte delle azioni del lavoratore deve essere completabile da smartphone. |
| Evidence over claims | Affidabilità e skill devono derivare progressivamente da verifiche ed evidenze, non solo da autodichiarazioni. |

## 2.4 Posizionamento

BlinkJob non compete primariamente sul volume di annunci. Compete sulla capacità di coprire un’esigenza concreta con tempi certi e con meno lavoro amministrativo. Il messaggio di posizionamento è:

Positioning statement Per aziende con esigenze operative brevi o urgenti, BlinkJob è la piattaforma geolocalizzata che individua lavoratori disponibili, gestisce conferma e tracciabilità dell’incarico e riduce i tempi di copertura rispetto a portali generici e canali informali.

# 3. Modello di Business e Ipotesi Economiche

## 3.1 Segmenti

| Lato | Segmento prioritario | Bisogno | Criterio di selezione pilot |
| --- | --- | --- | --- |
| Domanda | Eventi, hospitality, retail operativo, logistica leggera | Copertura rapida di turni, allestimenti, picchi o sostituzioni | Frequenza del bisogno, chiarezza delle mansioni, semplicità di verifica |
| Offerta | Studenti, part-time, freelance, lavoratori con disponibilità variabile | Opportunità locali, flessibili e pagate in modo tracciato | Densità territoriale, disponibilità reale, competenze operative |
| Partner | Enti formativi, associazioni di categoria, operatori HR autorizzati | Acquisizione, verifica, compliance e distribuzione | Capacità di attivare utenti e ridurre rischio regolatorio |

## 3.2 Fonti di ricavo

| Fonte | Descrizione | Fase | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Commissione transazione | Percentuale o fee fissa applicata all’azienda per incarico completato | MVP / pilot | Da testare con almeno due livelli tariffari. |
| Piano azienda Pro | Abbonamento per multiutente, template, priorità, analytics e supporto | Post-pilot | Ha senso solo per clienti con frequenza ricorrente. |
| BlinkNow premium | Sovrapprezzo per urgenze e maggiore intensità di notifica | Release 2 | Richiede liquidità sufficiente nel territorio. |
| Servizi di verifica/formazione | Certificazioni o corsi erogati direttamente o tramite partner | Release 2-3 | Evitare pay-to-win reputazionale. |
| Partnership B2B2C | Programmi con enti, comuni, scuole, associazioni | Pilot / scale | Può ridurre il costo di acquisizione. |
| Advertising | Pubblicità geolocalizzata selettiva | Non prioritaria | Esclusa finché non esiste traffico significativo. |

## 3.3 Economia unitaria da misurare

| Metrica | Formula / definizione | Decisione supportata |
| --- | --- | --- |
| GMV | Valore lordo degli incarichi completati | Dimensione economica del marketplace. |
| Take rate | Ricavi transazionali / GMV | Sostenibilità del modello. |
| CAC azienda attiva | Spesa acquisizione / aziende che completano almeno un incarico | Efficienza go-to-market. |
| CAC lavoratore attivo | Spesa acquisizione / lavoratori che completano almeno un incarico | Costo di costruzione dell’offerta. |
| Contribution margin per incarico | Ricavo netto meno costi PSP, KYC, supporto e incentivi | Punto di pareggio operativo. |
| Repeat rate 90 giorni | Aziende con almeno un secondo incarico entro 90 giorni | Presenza di bisogno ricorrente. |

Assunzione economica Il ROI in 12-15 mesi indicato nel business plan originario non deve essere presentato come previsione finché non sono disponibili dati di conversione, frequenza, take rate e costo di servizio. Nel PRD viene trattato come ipotesi da validare.

# 4. Obiettivi, Scope e Criteri di Successo

## 4.1 Obiettivi MVP

1. Consentire a un’azienda verificata di creare e pubblicare un incarico strutturato.

2. Consentire a un lavoratore verificato di dichiarare competenze, posizione e disponibilità.

3. Calcolare una lista di candidati o incarichi compatibili con logiche trasparenti.

4. Gestire candidatura, invito, selezione e conferma con stati tracciati.

5. Gestire check-in, check-out, conferma di completamento e raccolta di prove minime.

6. Integrare un provider di pagamento marketplace o, in alternativa, tracciare il pagamento esterno nel pilot.

7. Gestire recensioni bilaterali, segnalazioni e supporto amministrativo.

8. Produrre eventi analytics per misurare funnel, tempi di matching e qualità.

## 4.2 Non-obiettivi MVP

Motore di intelligenza artificiale autonomo che decide assunzioni o esclusioni.

Copertura nazionale e supporto simultaneo a decine di verticali.

Payroll completo, consulenza del lavoro o sostituzione di un’agenzia autorizzata.

Gamification estesa, classifiche pubbliche e marketplace di premi.

Dashboard completamente personalizzabili con drag-and-drop.

Gestione di turnistica complessa, rilevazione presenze enterprise o HRIS completo.

Pubblicità e monetizzazione dei lavoratori tramite pay-to-rank.

Contratti generati senza preventiva validazione legale del modello operativo.

## 4.3 Gate di passaggio dal pilot allo scale

| Gate | Soglia indicativa | Nota |
| --- | --- | --- |
| Domanda ricorrente | Almeno 30% delle aziende pilot ripubblica entro 90 giorni | Misura bisogno non episodico. |
| Liquidità | Almeno 60% degli incarichi idonei riceve un candidato accettabile entro il target | Da segmentare per città e ruolo. |
| Qualità | Almeno 85% degli incarichi completati senza dispute sostanziali | Le dispute devono essere classificate. |
| Velocità | Tempo mediano pubblicazione-conferma coerente con il posizionamento | Target diverso tra standard e BlinkNow. |
| Sostenibilità | Contribution margin non strutturalmente negativo per incarico | Escludere incentivi una tantum. |
| Compliance | Modello contrattuale, intermediazione e pagamenti approvati dai consulenti | Gate bloccante. |

# 5. Utenti, Personas e Jobs to Be Done

## 5.1 Ruoli di sistema

| Ruolo | Descrizione | Permessi chiave |
| --- | --- | --- |
| Lavoratore | Persona che cerca e completa incarichi | Profilo, disponibilità, candidatura, accettazione, check-in/out, recensioni. |
| Owner azienda | Rappresentante dell’organizzazione | Dati legali, billing, utenti interni, incarichi, pagamenti, dispute. |
| Recruiter / manager | Utente aziendale operativo | Crea incarichi, valuta candidati, conferma, comunica. |
| Admin piattaforma | Operatore BlinkJob | Verifica, moderazione, dispute, rimborsi, audit, configurazione. |
| Support agent | Operatore con permessi limitati | Visualizza casi, comunica, propone azioni senza accesso completo ai dati sensibili. |
| Partner / verifier | Soggetto esterno eventualmente autorizzato | Verifica documenti o skill secondo perimetro contrattuale. |

## 5.2 Persona A - Responsabile operativo aziendale

| Attributo | Descrizione |
| --- | --- |
| Contesto | Gestisce turni, aperture, eventi o attività distribuite sul territorio. |
| Obiettivo | Coprire il bisogno con una persona affidabile senza passare ore tra telefonate e messaggi. |
| Frustrazioni | Candidati non disponibili, profili incompleti, assenze, tempi amministrativi. |
| Comportamento | Opera da desktop in ufficio ma deve approvare e comunicare anche da mobile. |
| Segnale di valore | Riceve una rosa di profili pertinenti e conferma una persona nei tempi previsti. |
| Rischio di abbandono | Prime candidature irrilevanti o impossibilità di capire costi e responsabilità. |

## 5.3 Persona B - Lavoratore flessibile

| Attributo | Descrizione |
| --- | --- |
| Contesto | Studente, part-time, freelance o persona con disponibilità variabile. |
| Obiettivo | Trovare incarichi compatibili con luogo, orario, competenze e compenso. |
| Frustrazioni | Annunci obsoleti, pagamenti incerti, informazioni incomplete, cancellazioni. |
| Comportamento | Mobile first; decide rapidamente se l’offerta è chiara e raggiungibile. |
| Segnale di valore | Riceve opportunità realmente compatibili e viene pagato senza inseguire il committente. |
| Rischio di abbandono | Richieste documentali premature, compensi poco trasparenti, troppe notifiche. |

## 5.4 Jobs to Be Done

| Attore | Quando... | Voglio... | Così posso... |
| --- | --- | --- | --- |
| Azienda | si verifica un picco o un’assenza | pubblicare in pochi minuti un incarico completo | iniziare subito la selezione. |
| Azienda | ricevo più candidati | confrontare compatibilità e affidabilità | scegliere con meno rischio. |
| Azienda | l’incarico termina | confermare ore/esito e chiudere il pagamento | evitare amministrazione separata. |
| Lavoratore | ho tempo disponibile | vedere lavori vicini e realistici | generare reddito senza ricerche dispersive. |
| Lavoratore | valuto un incarico | conoscere compenso, orari, luogo e responsabilità | decidere in modo consapevole. |
| Lavoratore | ho completato il lavoro | ottenere conferma e pagamento tracciato | costruire reputazione e fiducia. |
| Admin | si verifica un’anomalia | ricostruire cronologia e prove | risolvere il caso in modo coerente. |

# 6. Customer Journey e Service Blueprint

## 6.1 Journey azienda - incarico standard

| Fase | Azione utente | Touchpoint | Back-office | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Attivazione | Registra azienda e verifica dati | Web onboarding | Controllo documenti e rischio | Completion onboarding |
| Creazione | Compila ruolo, luogo, orario, compenso e requisiti | Wizard incarico | Validazioni e suggerimenti | Time to publish |
| Distribuzione | Pubblica e attende candidati/invita profili | Dashboard e notifiche | Matching e rate limit | Qualified candidates |
| Selezione | Confronta profili e comunica | Lista candidati / chat | Moderazione e audit | Time to confirm |
| Esecuzione | Segue stato e riceve check-in/out | Timeline incarico | Monitoraggio anomalie | No-show rate |
| Chiusura | Conferma esito, paga e recensisce | Checkout incarico | Settlement e supporto | Completion / dispute rate |

## 6.2 Journey lavoratore

| Fase | Azione | Informazione necessaria | Rischio UX | Contromisura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onboarding | Crea account e profilo | Perché servono dati e documenti | Abbandono | Progressive profiling e salvataggio. |
| Disponibilità | Imposta quando e dove può lavorare | Raggio e orari | Dati rapidamente obsoleti | Reminder leggero e scadenza disponibilità. |
| Scoperta | Riceve feed/notifica | Compenso, luogo, orario, mansione | Notifiche irrilevanti | Preferenze e soglie. |
| Decisione | Si candida o accetta invito | Probabilità, scadenza, condizioni | Ambiguità sull’impegno | Stati e conferma esplicita. |
| Esecuzione | Check-in/out e comunicazione | Contatto e istruzioni | Problemi sul posto | Pulsante assistenza e prove. |
| Chiusura | Conferma, riceve pagamento, recensisce | Tempi e importo | Dispute | Timeline pagamento e contestazione. |

## 6.3 Momenti della verità

Prima lista di candidati mostrata all’azienda: determina la percezione di qualità del marketplace.

Prima offerta ricevuta dal lavoratore: deve essere completa, pertinente e raggiungibile.

Conferma dell’incarico: deve chiarire vincoli, cancellazioni, luogo e compenso.

Check-in: è il primo punto in cui piattaforma e realtà operativa si incontrano.

Pagamento: ritardi o opacità distruggono la fiducia più rapidamente di qualunque difetto secondario.

Prima disputa: la qualità della risoluzione influenza la reputazione del servizio.

# 7. Information Architecture, Sitemap e Navigazione

## 7.1 App lavoratore

| Area | Schermate |
| --- | --- |
| Accesso | Login, registrazione, recupero password, verifica email/telefono. |
| Onboarding | Dati personali, posizione, skill, esperienze, documenti, preferenze. |
| Home | Feed incarichi, stato disponibilità, prossimi impegni, alert. |
| Ricerca | Mappa/lista, filtri, dettaglio incarico, salva/condividi. |
| Candidature | Inviate, inviti, richieste informazioni, confermate, archivio. |
| Incarico attivo | Dettagli, contatto, navigazione, check-in/out, assistenza, prova. |
| Wallet / pagamenti | Importi attesi, elaborazione, pagati, contestati, metodo di accredito. |
| Profilo | Reputazione, badge futuri, skill, documenti, preferenze, privacy. |
| Supporto | FAQ, ticket, disputa, sicurezza, segnalazione. |

## 7.2 Web azienda

| Area | Schermate |
| --- | --- |
| Accesso e organizzazione | Login, registrazione, dati legali, sedi, utenti e ruoli. |
| Dashboard | Incarichi attivi, urgenze, candidature, pagamenti, alert. |
| Nuovo incarico | Wizard, template, anteprima, pricing e pubblicazione. |
| Talent / candidati | Liste, filtri, confronto, inviti, preferiti, storico. |
| Incarico | Timeline, messaggi, documenti, presenze, completamento. |
| Billing | Metodi di pagamento, ricevute/fatture, commissioni, rimborsi. |
| Analytics | Tempo di copertura, completamento, qualità, spesa. |
| Impostazioni | Brand, sedi, policy, notifiche, utenti, integrazioni future. |
| Supporto | Ticket, dispute, centro sicurezza e SLA. |

## 7.3 Console amministratore

| Area | Funzioni |
| --- | --- |
| Trust & Safety | Verifiche, profili sospetti, blocchi, segnalazioni. |
| Marketplace operations | Incarichi critici, copertura, interventi manuali, comunicazioni. |
| Dispute | Coda casi, prove, decisione, rimborsi, motivazioni standard. |
| Payments | Stati PSP, payout, errori, riconciliazione, esportazioni. |
| Content moderation | Annunci, messaggi segnalati, recensioni, tassonomie. |
| Configuration | Ruoli, skill, città, commissioni, notifiche, feature flags. |
| Analytics | Funnel, liquidità, SLA, frodi, qualità. |
| Audit | Cronologia accessi, modifiche, azioni privilegiate. |

## 7.4 Regole di navigazione

Un utente vede sempre lo stato corrente dell’incarico e la prossima azione richiesta.

Le azioni irreversibili richiedono conferma e, quando rilevante, motivazione.

I dati sensibili non devono apparire nei feed o nelle notifiche push.

Le schermate vuote devono indicare come generare il primo risultato utile.

Il lavoratore deve poter completare i flussi core con una mano e con connettività intermittente.

La dashboard aziendale privilegia eccezioni e scadenze, non metriche decorative.

# 8. Requisiti Funzionali

I requisiti sono identificati da un codice stabile. Priorità: M = Must per MVP; S = Should; C = Could; F = Future. I criteri di accettazione sono sintetici e devono essere trasformati in casi di test durante la pianificazione sprint.

## 8.1 Account, autenticazione e autorizzazioni

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-001 | M | Registrazione tramite email e password con accettazione di termini e privacy. | Account creato solo dopo verifica email; consensi registrati con versione e timestamp. |
| AUTH-002 | M | Verifica numero di telefono con OTP per azioni ad alto rischio. | OTP scade, tentativi limitati e audit registrato. |
| AUTH-003 | M | Login sicuro e gestione sessioni. | Sessioni revocabili; logout invalida il token; lockout progressivo dopo tentativi falliti. |
| AUTH-004 | M | Recupero password. | Link monouso con scadenza; conferma inviata all’utente. |
| AUTH-005 | M | Ruoli e permessi distinti. | Un recruiter non può modificare billing o dati legali senza autorizzazione. |
| AUTH-006 | S | Autenticazione social o passkey. | L’account viene collegato senza duplicare il profilo. |
| AUTH-007 | M | Disattivazione e cancellazione account. | Il sistema distingue chiusura, anonimizzazione e conservazione obbligatoria. |
| AUTH-008 | M | Gestione dispositivi e sessioni attive. | L’utente può revocare una sessione; eventi sospetti generano alert. |
| AUTH-009 | S | MFA obbligatoria per admin. | Nessun accesso admin senza secondo fattore. |
| AUTH-010 | M | Audit delle azioni privilegiate. | Ogni modifica sensibile registra attore, data, oggetto e motivo. |

## 8.2 Onboarding lavoratore e profilo

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| WRK-001 | M | Creazione profilo con nome, contatti, data di nascita, domicilio e area operativa. | Campi obbligatori validati; dati sensibili non visibili pubblicamente. |
| WRK-002 | M | Inserimento skill da tassonomia controllata e livello dichiarato. | L’utente seleziona skill esistenti; nuove richieste passano da moderazione. |
| WRK-003 | M | Esperienze lavorative sintetiche e portfolio/documenti opzionali. | File controllati per tipo e dimensione; accesso regolato. |
| WRK-004 | M | Disponibilità per giorni, fasce orarie e raggio geografico. | Le sovrapposizioni vengono segnalate; la disponibilità può avere scadenza. |
| WRK-005 | M | Preferenze su ruoli, distanza, orari e compenso minimo. | Le preferenze influenzano feed e notifiche senza garantire esclusione assoluta in caso di invito diretto. |
| WRK-006 | M | Stato profilo: incompleto, in verifica, attivo, sospeso, bloccato. | Le azioni consentite dipendono dallo stato. |
| WRK-007 | M | Caricamento documenti di identità e fiscali secondo il modello scelto. | Documenti cifrati, con scadenza e accesso ristretto. |
| WRK-008 | S | Verifica skill tramite partner o test. | La skill verificata mostra fonte, data e scadenza. |
| WRK-009 | M | Visualizzazione profilo pubblico controllata. | L’azienda vede solo dati necessari prima della conferma. |
| WRK-010 | M | Indice di completezza del profilo. | Mostra azioni concrete e non penalizza caratteristiche non pertinenti. |
| WRK-011 | M | Metodo di accredito / payout. | Il lavoratore non può ricevere payout finché il metodo non è validato. |
| WRK-012 | S | Importazione CV e parsing assistito. | I dati estratti richiedono conferma esplicita prima del salvataggio. |

## 8.3 Azienda, sedi e team

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| CMP-001 | M | Registrazione organizzazione con dati legali e contatto responsabile. | L’azienda non pubblica fino al completamento minimo e alla verifica prevista. |
| CMP-002 | M | Gestione di una o più sedi operative. | Ogni incarico è associato a una sede o a un luogo specifico. |
| CMP-003 | M | Invito di utenti aziendali e assegnazione ruoli. | Owner può aggiungere/rimuovere utenti; inviti scadono. |
| CMP-004 | M | Profilo azienda visibile ai lavoratori. | Mostra settore, sede, informazioni verificate e recensioni pertinenti. |
| CMP-005 | M | Metodo di pagamento e dati di fatturazione. | Pubblicazione o conferma può essere bloccata se il metodo è invalido. |
| CMP-006 | S | Centri di costo e codici progetto. | Gli incarichi possono essere attribuiti per reporting. |
| CMP-007 | S | Template di incarico condivisi nel team. | I template sono versionati e duplicabili. |
| CMP-008 | M | Stato azienda: in verifica, attiva, limitata, sospesa. | Le restrizioni sono spiegate e tracciate. |
| CMP-009 | M | Gestione policy interne: cancellazioni, accesso, DPI, contatti. | Le policy pertinenti vengono mostrate prima dell’accettazione. |
| CMP-010 | C | SSO e provisioning enterprise. | Disponibile solo su piano enterprise futuro. |

## 8.4 Creazione e gestione incarichi

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| JOB-001 | M | Wizard per ruolo, descrizione, numero persone, luogo, data, orari, compenso, requisiti e responsabile. | Non è possibile pubblicare con informazioni essenziali mancanti. |
| JOB-002 | M | Compenso espresso in modo trasparente con lordo/netto secondo modello validato. | L’utente vede importo, commissioni e condizioni prima di pubblicare/accettare. |
| JOB-003 | M | Scadenza candidatura e finestra di conferma. | Il sistema chiude o segnala automaticamente gli incarichi scaduti. |
| JOB-004 | M | Requisiti obbligatori e preferenziali distinti. | Il matching esclude solo requisiti marcati obbligatori e validabili. |
| JOB-005 | M | Anteprima dell’annuncio dal punto di vista del lavoratore. | L’azienda può correggere prima della pubblicazione. |
| JOB-006 | M | Bozza, pubblicazione, pausa, chiusura e annullamento. | Ogni transizione rispetta le regole di stato e viene auditata. |
| JOB-007 | M | Duplicazione di un incarico e creazione da template. | Dati temporali e compenso richiedono nuova conferma. |
| JOB-008 | M | Numero di posizioni multiple. | Il sistema gestisce copertura parziale e candidati distinti. |
| JOB-009 | S | Domande di preselezione. | Massimo configurabile; risposte strutturate e non discriminatorie. |
| JOB-010 | M | Istruzioni operative e allegati. | I contenuti sensibili sono visibili solo dopo conferma quando necessario. |
| JOB-011 | M | Validazione contenuti e parole vietate. | Annunci a rischio vengono bloccati o messi in revisione. |
| JOB-012 | S | Stima della difficoltà di copertura. | Indicatore basato su dati disponibili e accompagnato da disclaimer. |
| JOB-013 | M | Cambio significativo dopo candidature. | Orario, luogo, ruolo o compenso richiedono notifica e nuova accettazione. |
| JOB-014 | M | Cancellazione con motivazione e regola economica. | La piattaforma calcola eventuale fee/compensazione secondo policy. |
| JOB-015 | C | Incarichi ricorrenti. | Post-MVP: serie con singole istanze e gestione eccezioni. |

## 8.5 Ricerca, feed e matching

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| MAT-001 | M | Feed lavoratore ordinato per compatibilità e urgenza. | Ogni card mostra motivi principali del match e dati essenziali. |
| MAT-002 | M | Ricerca per lista e mappa con filtri. | Filtri persistono nella sessione e restituiscono conteggio. |
| MAT-003 | M | Matching candidati per azienda. | Classifica considera eligibility, disponibilità, distanza e qualità. |
| MAT-004 | M | Hard filters separati dallo score. | Un profilo non idoneo non appare come raccomandato. |
| MAT-005 | M | Spiegazione del match. | Mostra almeno tre fattori senza rivelare logiche antifrode. |
| MAT-006 | M | Prevenzione di discriminazioni dirette. | Attributi protetti non entrano nello score; audit periodico. |
| MAT-007 | S | Preferiti e talent pool aziendale. | Il lavoratore può gestire visibilità e bloccare aziende. |
| MAT-008 | M | Ricalcolo quando cambiano disponibilità o dati incarico. | Risultati aggiornati entro SLA tecnico. |
| MAT-009 | S | Fallback geografico progressivo. | Il raggio si amplia solo con consenso o regola esplicita. |
| MAT-010 | M | Controllo frequenza notifiche generate dal matching. | Nessun utente supera i limiti configurati salvo urgenze opt-in. |
| MAT-011 | M | Logging versione algoritmo e feature usate. | Ogni raccomandazione è ricostruibile a livello tecnico. |
| MAT-012 | F | Ranking ML personalizzato. | Attivabile solo dopo dataset sufficiente e valutazione fairness. |

## 8.6 Candidature, inviti e selezione

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| APP-001 | M | Candidatura con conferma di disponibilità e requisiti. | Non inviata se esiste conflitto bloccante o profilo non idoneo. |
| APP-002 | M | Invito diretto dell’azienda. | Il lavoratore vede scadenza, condizioni e può rifiutare senza penalità improprie. |
| APP-003 | M | Stati candidatura: inviata, visualizzata, shortlist, richiesta info, accettata, rifiutata, ritirata, scaduta. | Ogni stato ha azioni consentite e timestamp. |
| APP-004 | M | Ritiro candidatura. | Possibile fino alla conferma; motivazione opzionale ma categorizzata. |
| APP-005 | M | Confronto candidati. | Mostra skill, distanza, disponibilità, rating, storico pertinente e risposte. |
| APP-006 | M | Conferma di uno o più lavoratori. | Blocca posizioni coperte e notifica candidati non selezionati secondo policy. |
| APP-007 | M | Lista d’attesa. | Gestisce sostituzione in caso di ritiro o no-show. |
| APP-008 | S | Domande e risposte pre-conferma. | Conservate nella timeline e moderate. |
| APP-009 | M | Prevenzione doppia prenotazione. | Il sistema avvisa/blocca conflitti in base alla severità. |
| APP-010 | M | Motivazioni strutturate di rifiuto lato azienda. | Dati utilizzati solo per miglioramento e non mostrati in forma offensiva. |
| APP-011 | S | Offerta condizionata. | L’azienda può richiedere un documento o una conferma entro scadenza. |
| APP-012 | M | Esportazione riepilogo incarico confermato. | Genera documento con versione, condizioni e parti coinvolte. |

## 8.7 Contratto, documenti e consenso

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-001 | M | Generazione del documento contrattuale dal template legale approvato. | Versione e hash del template registrati; dati coerenti con incarico. |
| DOC-002 | M | Accettazione o firma elettronica coerente con il modello scelto. | Le evidenze includono identità, timestamp, versione e IP/dispositivo ove legittimo. |
| DOC-003 | M | Archivio documenti per incarico. | Accessi per ruolo; download e visualizzazioni sensibili auditati. |
| DOC-004 | M | Scadenza documenti lavoratore. | Il sistema avvisa e blocca incarichi quando il documento è obbligatorio. |
| DOC-005 | M | Nuova accettazione dopo modifiche materiali. | Nessun incarico procede con condizioni mutate non accettate. |
| DOC-006 | S | Template multipli per tipologia di rapporto. | Disponibili solo dopo approvazione legal e configurazione admin. |
| DOC-007 | M | Conservazione e cancellazione secondo policy. | Retention configurabile per categoria documentale. |
| DOC-008 | M | Accessibilità del testo contrattuale. | Documento leggibile da mobile e scaricabile. |
| DOC-009 | C | Firma qualificata tramite provider. | Valutare solo se richiesta dal modello giuridico. |
| DOC-010 | M | Consenso separato per trattamenti facoltativi. | Nessuna casella preselezionata; revoca tracciata. |

## 8.8 Messaggistica e notifiche

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| MSG-001 | M | Chat contestuale tra azienda e lavoratore per candidatura/incarico. | Accesso limitato alle parti e all’admin autorizzato; retention definita. |
| MSG-002 | M | Mascheramento dati di contatto prima della conferma. | Il sistema rileva e avvisa sullo scambio di contatti quando vietato. |
| MSG-003 | M | Allegati limitati e controllati. | Tipo, dimensione e scansione malware applicati. |
| MSG-004 | M | Segnalazione messaggio. | Crea caso moderazione con contesto minimo necessario. |
| NOT-001 | M | Notifiche in-app, email e push per eventi principali. | Preferenze per canale rispettate salvo comunicazioni obbligatorie. |
| NOT-002 | M | Centro notifiche con stato letto/non letto. | Le notifiche critiche restano accessibili nella timeline. |
| NOT-003 | M | Digest e quiet hours. | L’utente configura orari; urgenze richiedono opt-in. |
| NOT-004 | M | Template versionati e localizzabili. | Ogni invio registra template e variabili. |
| NOT-005 | S | SMS per eventi critici. | Usato solo con consenso/base giuridica e controllo costi. |
| NOT-006 | M | Prevenzione duplicati. | Lo stesso evento non genera invii ripetuti in caso di retry. |

## 8.9 Esecuzione, check-in e check-out

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| EXE-001 | M | Timeline incarico confermato con luogo, contatto, orario, istruzioni e documenti. | Disponibile offline in forma minima dopo apertura. |
| EXE-002 | M | Check-in entro finestra configurabile. | Registra timestamp e, con consenso, posizione approssimata/QR. |
| EXE-003 | M | Check-out con ore effettive e nota. | Ore proposte sono confermabili o contestabili dall’azienda. |
| EXE-004 | M | Segnalazione ritardo, assenza o impossibilità. | Notifica immediata e attiva workflow di sostituzione/supporto. |
| EXE-005 | M | Prova di esecuzione opzionale per tipologia. | Foto/documento solo se proporzionato e con policy privacy. |
| EXE-006 | M | Conferma reciproca di completamento. | Pagamento avanza quando condizioni soddisfatte o scade la finestra di contestazione. |
| EXE-007 | M | Gestione differenze ore/importo. | Le parti vedono il delta e possono accettare o aprire disputa. |
| EXE-008 | M | Numero assistenza / pulsante sicurezza. | Mostra canale appropriato e registra il caso. |
| EXE-009 | S | QR di sede per check-in. | QR ruotabile e associato alla sede/incarico. |
| EXE-010 | F | Geofencing avanzato. | Non usato come unica prova; valutare precisione e privacy. |

## 8.10 Pagamenti, commissioni e payout

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| PAY-001 | M | Integrazione con provider marketplace payments o flusso pilot tracciato. | Provider e modello approvati legalmente; stati sincronizzati. |
| PAY-002 | M | Autorizzazione/addebito azienda secondo momento definito. | Utente vede importo massimo e condizioni prima dell’azione. |
| PAY-003 | M | Calcolo commissione piattaforma. | Formula versionata, arrotondamenti deterministici e riepilogo trasparente. |
| PAY-004 | M | Payout lavoratore dopo completamento e controlli. | Stato visibile; errori gestiti con retry e assistenza. |
| PAY-005 | M | Rimborso totale o parziale. | Solo ruoli autorizzati; motivazione e audit obbligatori. |
| PAY-006 | M | Dispute e hold pagamento. | Payout sospeso solo secondo policy; parti informate. |
| PAY-007 | M | Ricevute/fatture o documenti fiscali secondo modello. | Documenti disponibili nell’archivio e coerenti con dati fiscali. |
| PAY-008 | M | Riconciliazione giornaliera con provider. | Anomalie entrano in coda operativa. |
| PAY-009 | M | Gestione chargeback e frodi. | Caso collegato a utente, incarico e pagamento. |
| PAY-010 | S | Crediti promozionali. | Separati da denaro reale e con scadenza/condizioni esplicite. |
| PAY-011 | M | Nessuna conservazione diretta di dati carta completi. | Tokenizzazione tramite provider certificato. |
| PAY-012 | M | Export contabile. | Filtri per periodo, azienda, stato e centro di costo. |

## 8.11 Recensioni e reputazione

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| REP-001 | M | Recensione bilaterale solo dopo incarico completato o chiuso. | Una recensione per parte e incarico; finestra temporale configurata. |
| REP-002 | M | Rating per dimensioni pertinenti. | Azienda valuta puntualità/qualità/comunicazione; lavoratore chiarezza/ambiente/pagamento. |
| REP-003 | M | Pubblicazione dopo doppio invio o scadenza. | Riduce ritorsioni; regola dichiarata agli utenti. |
| REP-004 | M | Moderazione e contestazione. | Contenuti vietati rimossi con motivazione e audit. |
| REP-005 | M | Punteggio aggregato con minimo campione. | Nessuna falsa precisione con poche recensioni. |
| REP-006 | M | No-show e cancellazioni separati dalle recensioni. | Metriche oggettive calcolate dalla piattaforma. |
| REP-007 | S | Decay o finestra temporale. | Le performance recenti possono pesare maggiormente con regola trasparente. |
| REP-008 | M | Diritto di replica limitato. | Replica moderabile e non modificabile dopo pubblicazione salvo supporto. |
| REP-009 | M | Esclusione di attributi protetti. | Nessun campo o suggerimento consente valutazioni discriminatorie. |
| REP-010 | F | Badge affidabilità. | Derivano da soglie verificabili, non acquistabili. |

## 8.12 Supporto, segnalazioni e dispute

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| SUP-001 | M | Creazione ticket contestuale a utente, candidatura, incarico o pagamento. | Dati precompilati e categoria obbligatoria. |
| SUP-002 | M | SLA per priorità. | P1 sicurezza, P2 pagamento/incarico attivo, P3 informativo. |
| SUP-003 | M | Raccolta prove e dichiarazioni. | Allegati e messaggi con controllo accessi e retention. |
| SUP-004 | M | Workflow disputa con stati. | Aperta, in raccolta, in decisione, risolta, appellata, chiusa. |
| SUP-005 | M | Decisioni standardizzate. | Codice esito, motivazione e impatto economico registrati. |
| SUP-006 | M | Comunicazioni template ma personalizzabili. | Ogni invio è collegato al caso. |
| SUP-007 | M | Escalation a legal/trust & safety. | Ruolo e motivo di escalation obbligatori. |
| SUP-008 | S | Centro assistenza self-service. | Contenuti collegati ai punti di abbandono più frequenti. |
| SUP-009 | M | Segnalazione sicurezza sul luogo di lavoro. | Indicazioni di emergenza e sospensione immediata dell’incarico. |
| SUP-010 | M | Blocco reciproco. | Impedisce nuovi match tra le parti senza alterare obblighi in corso. |

## 8.13 Console amministratore

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM-001 | M | Ricerca utenti, aziende, incarichi, pagamenti e casi. | Filtri, permessi e audit per ogni accesso sensibile. |
| ADM-002 | M | Verifica e approvazione documenti. | Motivo di esito e scadenza registrati. |
| ADM-003 | M | Sospensione, limitazione e riattivazione account. | Doppia conferma per blocchi ad alto impatto. |
| ADM-004 | M | Moderazione annunci e recensioni. | Coda prioritaria e policy di decisione. |
| ADM-005 | M | Gestione dispute e rimborsi. | Nessun rimborso senza permesso e nota. |
| ADM-006 | M | Configurazione tassonomie. | Skill, ruoli, categorie e motivazioni versionate. |
| ADM-007 | M | Feature flags. | Attivazione per città, segmento o percentuale utenti. |
| ADM-008 | M | Dashboard operativa. | Mostra incarichi a rischio, no-show, pagamenti falliti e SLA. |
| ADM-009 | M | Export audit e report. | Accesso limitato e file protetti. |
| ADM-010 | S | Impersonation controllata. | Solo supporto autorizzato, banner evidente e audit completo. |
| ADM-011 | M | Principio del minimo privilegio. | Ruoli admin separati per supporto, pagamenti, trust e superadmin. |
| ADM-012 | M | Gestione richieste privacy. | Accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e portabilità tracciate. |

# 9. Moduli Strategici Post-MVP

## 9.1 BlinkNow

BlinkNow è il servizio premium per esigenze con tempo di copertura molto breve. Non è un semplice filtro “urgente”: modifica distribuzione, SLA, prezzo e presidio operativo.

| Elemento | Specifica |
| --- | --- |
| Eligibility | Solo aziende verificate, metodo pagamento valido e incarichi in categorie ammesse. |
| SLA | Target di prima risposta e di copertura definito per città/categoria, senza promessa assoluta. |
| Distribuzione | Notifica a cerchi concentrici, rispettando disponibilità, quiet hours e frequenza. |
| Pricing | Fee premium mostrata prima della pubblicazione; eventuale rimborso secondo policy SLA. |
| Conferma | Finestra ridotta e passaggio automatico a lista d’attesa. |
| Operations | Alert in console e possibilità di intervento manuale. |
| Abusi | Limiti giornalieri, qualità minima annunci e sospensione in caso di cancellazioni ripetute. |

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| BNW-001 | S | Attivazione modalità urgente con fee e SLA espliciti. | L’azienda conferma costo e condizioni. |
| BNW-002 | S | Distribuzione a ondate. | Ogni ondata registra raggio, destinatari e conversioni. |
| BNW-003 | S | Countdown di risposta. | Scadenza visibile e non manipolativa. |
| BNW-004 | S | Lista d’attesa automatica. | Sostituisce rapidamente un ritiro prima dell’avvio. |
| BNW-005 | S | Pannello operativo dedicato. | Gli admin vedono urgenze senza copertura e azioni disponibili. |
| BNW-006 | S | Regola di rimborso fee. | Calcolo automatico e motivazione visibile. |

## 9.2 Blink Assistant

Blink Assistant è un livello di assistenza contestuale. Nel breve periodo deve suggerire e compilare, non prendere decisioni autonome su selezione, esclusione o trattamento economico.

| Contesto | Funzione consentita | Vincolo |
| --- | --- | --- |
| Creazione incarico | Riformula descrizione, suggerisce requisiti e controlla completezza | L’azienda approva ogni contenuto. |
| Profilo lavoratore | Suggerisce sintesi e skill da confermare | Nessuna skill viene certificata automaticamente. |
| Matching | Spiega perché un risultato è rilevante | Non rivela segnali antifrode né usa attributi protetti. |
| Supporto | Propone articoli e raccoglie dati del caso | Escalation umana sempre disponibile. |
| Operations | Riassume timeline e anomalie | Decisione finale a operatore autorizzato. |

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| AST-001 | C | Generazione assistita descrizione incarico. | Output etichettato come suggerimento e modificabile. |
| AST-002 | C | Controllo completezza e rischi. | Segnala campi mancanti senza bloccare oltre le regole definite. |
| AST-003 | C | Riassunto profilo o candidatura. | Basato solo sui dati autorizzati e con link alle fonti interne. |
| AST-004 | C | Spiegazione del match. | Usa fattori comprensibili e non discriminatori. |
| AST-005 | C | RAG su help center e policy. | Risposte citano articolo/versione e gestiscono incertezza. |
| AST-006 | C | Guardrail e log. | Prompt, modello, output e azione utente sono tracciati secondo privacy. |
| AST-007 | C | Opt-out e feedback. | Utente può disabilitare suggerimenti e valutarli. |
| AST-008 | F | Azioni agentiche limitate. | Consentite solo con conferma esplicita e lista di operazioni approvate. |

## 9.3 BlinkPoints

BlinkPoints incentiva comportamenti utili al marketplace. Deve premiare azioni verificabili, non disponibilità economica né caratteristiche personali. Nel pilot può essere simulato internamente senza ricompense monetarie.

| Azione | Punti / badge potenziale | Controllo abuso |
| --- | --- | --- |
| Completamento profilo verificato | Badge profilo completo | Una sola volta; revoca se dati scadono. |
| Conferma disponibilità aggiornata | Punti periodici limitati | Cap e anti-spam. |
| Incarico completato senza problemi | Punti affidabilità | Solo dopo chiusura e senza dispute fondate. |
| Recensione utile | Punti minori | Niente incentivo sul voto positivo. |
| Formazione verificata | Badge skill | Provider approvato e scadenza. |

| ID | Priorità | Requisito | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| PTS-001 | C | Ledger punti immutabile. | Ogni movimento ha causa, data e riferimento. |
| PTS-002 | C | Livelli e badge configurabili. | Regole versionate e visibili. |
| PTS-003 | C | Nessun pay-to-rank. | Acquisti non aumentano score di affidabilità. |
| PTS-004 | C | Revoca punti in caso di abuso. | Motivo e possibilità di contestazione. |
| PTS-005 | F | Marketplace ricompense. | Introdotto solo dopo analisi fiscale e antifrode. |

## 9.4 Dashboard personalizzabile

La personalizzazione avanzata è differita. Per MVP si preferisce una dashboard adattiva per ruolo e stato, basata su priorità operative. Drag-and-drop e temi devono essere introdotti solo quando esiste evidenza che migliorino produttività e retention.

# 10. Regole di Business e Macchine a Stati

## 10.1 Stati dell’incarico

| Stato | Descrizione | Transizioni ammesse |
| --- | --- | --- |
| Bozza | Non visibile ai lavoratori. | Pubblicato, eliminato. |
| Pubblicato | Visibile e candidabile. | In selezione, pausa, annullato, scaduto. |
| In selezione | Esistono candidature o inviti attivi. | Confermato, pubblicato, annullato, scaduto. |
| Confermato | Una o più posizioni assegnate. | In corso, annullato, sostituzione. |
| In corso | Finestra operativa aperta. | Completato, in disputa, annullato eccezionale. |
| Completato | Esecuzione confermata e pagamento avviato/chiuso. | In disputa entro finestra, chiuso. |
| In disputa | Esito o importo contestato. | Completato rettificato, annullato, chiuso. |
| Annullato | Incarico non eseguito. | Nessuna, salvo riapertura admin eccezionale. |
| Scaduto | Nessuna conferma entro il termine. | Duplicazione in nuovo incarico. |

## 10.2 Regole trasversali

| ID | Regola |
| --- | --- |
| BR-001 | Un lavoratore non può essere confermato su incarichi incompatibili temporalmente, salvo deroga esplicita e logistica plausibile. |
| BR-002 | Ogni modifica materiale a un incarico confermato invalida l’accettazione precedente e richiede nuova conferma. |
| BR-003 | Un’azienda sospesa non può pubblicare o confermare nuovi incarichi, ma deve poter chiudere obblighi esistenti sotto supervisione. |
| BR-004 | Il sistema non mostra dati di contatto personali prima della fase prevista dalla policy. |
| BR-005 | Rating e recensioni non sono modificabili dopo pubblicazione, salvo moderazione o correzione amministrativa auditata. |
| BR-006 | Le commissioni applicate dipendono dalla versione tariffaria valida al momento della conferma. |
| BR-007 | Le evidenze di check-in non costituiscono da sole prova definitiva dell’esecuzione. |
| BR-008 | Una disputa sospende le sole componenti economiche contestate, quando tecnicamente e legalmente possibile. |
| BR-009 | I documenti scaduti bloccano solo ruoli/incarichi per cui sono obbligatori. |
| BR-010 | Il lavoratore può rifiutare un invito; il rifiuto non abbassa automaticamente la reputazione. |
| BR-011 | Cancellazioni e no-show sono metriche separate e contestualizzate. |
| BR-012 | Le azioni di moderazione ad alto impatto richiedono motivo codificato e comunicazione all’utente, salvo eccezioni di sicurezza. |

## 10.3 Matrice permessi sintetica

| Azione | Lavoratore | Recruiter | Owner azienda | Support | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modifica profilo lavoratore | Proprio | No | No | No | Limitato |
| Pubblica incarico | No | Sì | Sì | No | Eccezionale |
| Conferma candidato | No | Sì | Sì | No | Eccezionale |
| Gestisce billing | No | No | Sì | No | Pagamenti |
| Vede documenti sensibili | Propri | Solo necessari | Solo necessari | Mascherati | Per ruolo |
| Apre disputa | Sì | Sì | Sì | Per conto con consenso | Sì |
| Rimborsa | No | No | No | Propone | Ruolo pagamenti |
| Sospende account | No | No | No | Propone | Ruolo trust |

# 11. Matching Engine

## 11.1 Obiettivo

Il matching deve massimizzare la probabilità di completamento soddisfacente riducendo tempo di copertura, distanza e rischio. In MVP è preferibile un motore deterministico e spiegabile; il machine learning viene introdotto solo dopo aver raccolto dati sufficienti e aver definito metriche di fairness.

## 11.2 Pipeline

1. Eligibility: stato account, verifiche, documenti, requisiti obbligatori.

2. Availability: compatibilità temporale e assenza di conflitti bloccanti.

3. Geo feasibility: distanza, tempo stimato, raggio preferito e modalità di trasporto dichiarata.

4. Skill fit: corrispondenza tra skill richieste e dichiarate/verificate.

5. Quality signals: completamenti, cancellazioni, puntualità, recensioni e affidabilità con soglie minime.

6. Preference fit: ruolo, compenso, orario e preferenze.

7. Freshness e responsiveness: disponibilità recente e tempi di risposta, senza creare circoli viziosi.

8. Diversificazione: evitare che gli stessi profili monopolizzino visibilità quando alternative idonee esistono.

9. Ranking e spiegazione: score finale con fattori principali mostrabili.

## 11.3 Formula iniziale indicativa

Score MVP Score = 0,30 disponibilità + 0,25 distanza/raggiungibilità + 0,20 skill fit + 0,15 affidabilità + 0,10 preferenze. I pesi sono configurabili per categoria e devono essere validati sui dati del pilot.

## 11.4 Hard filter vs soft score

| Tipo | Esempi | Comportamento |
| --- | --- | --- |
| Hard filter | Documento obbligatorio mancante; sovrapposizione; età/requisito legale se applicabile; account sospeso | Esclusione dal ranking e motivazione interna. |
| Soft score | Distanza maggiore; skill preferenziale; rating con campione ridotto | Riduce o aumenta la posizione senza esclusione. |
| Boost temporaneo | BlinkNow; disponibilità appena confermata; riapertura lista d’attesa | Limitato e registrato. |
| Penalty controllata | Cancellazioni recenti o mancata risposta ripetuta | Cap, decadimento e possibilità di contestazione. |

## 11.5 Fairness e qualità

Escludere dal modello attributi protetti e proxy non necessari.

Monitorare tasso di esposizione, candidatura, selezione e completamento per gruppi solo in forma aggregata e lecita.

Prevedere test contro feedback loop: pochi incarichi non devono rendere impossibile ottenere il primo incarico.

Usare intervalli di confidenza o soglie minime per rating con campione ridotto.

Consentire audit della versione algoritmo e dei fattori principali.

Non usare decisioni completamente automatizzate con effetti significativi senza una base giuridica e un meccanismo di intervento umano.

# 12. UX Principles, Content Design e Accessibilità

## 12.1 Principi UX

| Principio | Applicazione |
| --- | --- |
| One primary action | Ogni schermata core evidenzia una sola azione primaria. |
| State clarity | Stato corrente, scadenze e prossima azione sempre visibili. |
| Transparent money | Compenso, fee, trattenute e tempi di pagamento prima della conferma. |
| Error prevention | Conflitti, luoghi ambigui e orari incoerenti segnalati prima dell’invio. |
| Progressive profiling | Chiedere dati quando necessari, mantenendo visibile il beneficio. |
| Resilient mobile | Salvataggi automatici, retry, caricamento progressivo e schermate offline minime. |
| Calm urgency | BlinkNow comunica urgenza senza dark pattern o countdown ingannevoli. |
| Inclusive language | Testi non discriminatori, semplici e coerenti con il contesto lavorativo. |

## 12.2 Contenuti obbligatori in una card incarico

Ruolo e azienda verificata/non verificata.

Data, ora di inizio/fine e durata.

Luogo e tempo/distanza stimata, senza esporre dettagli sensibili prematuramente.

Compenso e indicazione chiara di cosa include.

Requisiti obbligatori principali.

Scadenza di candidatura o risposta.

Motivi del match e disponibilità residua delle posizioni.

Policy di cancellazione sintetica.

## 12.3 Accessibilità

| Area | Requisito |
| --- | --- |
| Standard | Obiettivo WCAG 2.2 livello AA per web e componenti mobile equivalenti. |
| Navigazione | Supporto tastiera, focus visibile, ordine logico. |
| Contrasto | Testo e controlli conformi; colore non unico segnale. |
| Form | Label, errori associati, suggerimenti e riepilogo errori. |
| Media | Alt text per immagini informative; sottotitoli per video futuri. |
| Linguaggio | Italiano chiaro, frasi brevi, glossario per termini legali. |
| Tempo | Countdown con alternativa e avvisi; estensione dove possibile. |
| Test | Audit automatici e test con utenti con disabilità prima del pilot esteso. |

# 13. Requisiti Non Funzionali

| ID | Categoria | Requisito / target |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | Disponibilità | 99,5% mensile per pilot; target 99,9% dopo scale, esclusa manutenzione programmata. |
| NFR-002 | Performance | P95 API core < 500 ms esclusi provider esterni; feed iniziale < 2,5 s su rete mobile media. |
| NFR-003 | Scalabilità | Servizi stateless dove possibile; code per notifiche, matching e webhook. |
| NFR-004 | Resilienza | Retry idempotenti, circuit breaker per provider, dead-letter queue per eventi falliti. |
| NFR-005 | RPO/RTO | Pilot: RPO 24h/RTO 8h; target scale: RPO 1h/RTO 4h per dati core. |
| NFR-006 | Sicurezza | OWASP ASVS livello adeguato al rischio; secure SDLC, dependency scanning e secret management. |
| NFR-007 | Privacy | Minimizzazione, pseudonimizzazione analytics, retention configurabile, gestione diritti interessati. |
| NFR-008 | Osservabilità | Log strutturati, metriche, trace e correlazione per job/payment/case. |
| NFR-009 | Auditabilità | Eventi privilegiati e finanziari immutabili o tamper-evident. |
| NFR-010 | Localizzazione | Italiano al lancio; architettura pronta per lingue e formati locali. |
| NFR-011 | Compatibilità | Ultime due versioni principali dei browser; Android/iOS supportati secondo analytics. |
| NFR-012 | Accessibilità | WCAG 2.2 AA come obiettivo verificabile. |
| NFR-013 | Manutenibilità | Copertura test minima concordata; linting, code review, documentazione ADR. |
| NFR-014 | Data quality | Vincoli, deduplica, versioni tassonomie e monitoraggio completezza. |
| NFR-015 | Portabilità | Evitare lock-in non necessario; dati esportabili in formati standard. |
| NFR-016 | Costo | Budget alert, quote e monitoraggio costo per incarico/utente attivo. |
| NFR-017 | Idempotenza | Webhook e azioni finanziarie ripetute non producono doppi effetti. |
| NFR-018 | SLA supporto | P1 presa in carico rapida durante incarichi attivi; SLA precisi definiti nel pilot. |
| NFR-019 | Integrità | Transazioni per stati critici e vincoli referenziali. |
| NFR-020 | Conservazione | Backup cifrati e test di ripristino almeno trimestrali dopo pilot. |

# 14. Architettura Tecnica di Riferimento

## 14.1 Scelta architetturale

Per MVP si raccomanda un modular monolith ben separato, non una microservice architecture prematura. I moduli devono avere confini chiari e pubblicare eventi, così da poter essere estratti in seguito. Le componenti più adatte a essere asincrone fin dall’inizio sono notifiche, matching batch, webhook, elaborazione documenti e analytics.

## 14.2 Stack indicativo

| Layer | Opzione consigliata | Alternativa | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| App mobile | React Native / Expo | Flutter | Velocità MVP e competenze del team. |
| Web azienda/admin | Next.js / React | Vue / Nuxt | Condivisione componenti e maturità. |
| Backend | Node.js con TypeScript / NestJS | Python FastAPI | Tipizzazione, ecosistema e hiring. |
| Database | PostgreSQL + PostGIS | Managed SQL equivalente | Transazioni, geodati, query e portabilità. |
| Cache / queue | Redis + managed queue | Cloud-native queue | Rate limit, job e retry. |
| Storage | Object storage S3-compatible | Managed storage | Documenti e prove. |
| Auth | Provider gestito o modulo robusto | Firebase/Auth0/Cognito-like | Sicurezza e time-to-market. |
| Payments | Provider marketplace compatibile | Secondo provider dopo due diligence | Onboarding, payout, escrow-like flow e compliance. |
| Analytics | Product analytics + warehouse leggero | Event pipeline custom | Funnel rapido con proprietà dei dati. |
| Hosting | Cloud europeo / regione UE | Provider equivalente | Residency, costi e servizi gestiti. |

## 14.3 Decisioni architetturali

PostgreSQL è il source of truth per stati transazionali.

PostGIS gestisce ricerca geografica e distanza; i tempi di percorrenza possono provenire da provider esterno.

Gli eventi dominio alimentano notifiche, audit e analytics con idempotency key.

I documenti sono salvati in object storage cifrato; nel database restano metadata e policy di accesso.

I provider esterni sono isolati da adapter per sostituzione e test.

Le feature flag consentono rollout per città, categoria o coorte.

Le azioni finanziarie non dipendono da callback client; sono confermate via webhook firmati e riconciliazione.

# 15. Modello Dati

## 15.1 Entità principali

| Entità | Scopo |
| --- | --- |
| User | Identità tecnica, ruolo, stato, contatti, consensi, preferenze. |
| WorkerProfile | Skill, esperienza, disponibilità, area operativa, reputazione. |
| Company | Dati legali, sedi, verifiche, billing, utenti collegati. |
| Job | Descrizione, luogo, finestra temporale, compenso, requisiti, stato. |
| Application | Candidatura/invito, risposte, score, stato, cronologia. |
| Assignment | Assegnazione effettiva di un lavoratore a una posizione. |
| ContractDocument | Template, versione, snapshot dati, accettazioni e file. |
| CheckEvent | Check-in/out, timestamp, metodo, evidenze. |
| Payment | Autorizzazione, addebito, fee, payout, rimborso, stato provider. |
| Review | Valutazioni, testo, moderazione, visibilità. |
| Dispute | Tipo, prove, decisioni, impatto economico, SLA. |
| Notification | Evento, canale, template, invio, lettura. |
| AuditEvent | Attore, azione, risorsa, metadata, timestamp. |
| SkillTaxonomy | Skill, categoria, sinonimi, versione e stato. |
| FeatureFlag | Regola di attivazione e coorti. |

## 15.2 Vincoli dati

Ogni Assignment collega esattamente un lavoratore a una posizione di un Job.

Un pagamento non può avanzare a payout senza Assignment e condizione di completamento.

Le recensioni sono univoche per autore, destinatario e Assignment.

Le modifiche materiali al Job generano una nuova versione/snapshot.

La disponibilità è separata dalle preferenze e può avere validità temporale.

I dati legali e i documenti hanno classificazione, retention e permessi distinti.

Tutti gli importi sono conservati in unità minime della valuta e con valuta esplicita.

Tutti i timestamp sono in UTC; l’interfaccia usa il fuso del luogo/utente.

# 16. API Specification - Outline

Le API devono essere versionate, documentate in OpenAPI, autenticate e idempotenti per le operazioni critiche. Di seguito il perimetro minimo; il contratto dettagliato sarà prodotto durante la technical design phase.

| Endpoint | Scopo |
| --- | --- |
| POST /v1/auth/register | Crea utente e registra consensi. |
| POST /v1/auth/verify-email | Verifica email con token. |
| POST /v1/auth/otp | Invia/verifica OTP. |
| GET /v1/me | Restituisce profilo e permessi. |
| PATCH /v1/me | Aggiorna dati consentiti. |
| GET /v1/workers/{id} | Profilo lavoratore con vista autorizzata. |
| PUT /v1/workers/me/availability | Aggiorna disponibilità. |
| POST /v1/companies | Crea organizzazione. |
| POST /v1/companies/{id}/members | Invita membro. |
| POST /v1/jobs | Crea bozza incarico. |
| POST /v1/jobs/{id}/publish | Pubblica incarico. |
| GET /v1/jobs | Ricerca/feed incarichi. |
| GET /v1/jobs/{id}/matches | Lista profili compatibili per azienda. |
| POST /v1/jobs/{id}/applications | Invia candidatura. |
| POST /v1/applications/{id}/accept | Conferma candidatura. |
| POST /v1/jobs/{id}/invite | Invita lavoratore. |
| POST /v1/assignments/{id}/check-in | Registra check-in. |
| POST /v1/assignments/{id}/check-out | Registra check-out. |
| POST /v1/assignments/{id}/complete | Conferma completamento. |
| POST /v1/payments/{assignmentId}/authorize | Avvia autorizzazione. |
| POST /v1/payments/webhooks/provider | Riceve webhook firmato. |
| POST /v1/reviews | Crea recensione. |
| POST /v1/disputes | Apre disputa. |
| GET /v1/notifications | Elenca notifiche. |
| PATCH /v1/notifications/{id}/read | Segna letta. |
| GET /v1/admin/cases | Coda operativa admin. |

## 16.1 Convenzioni API

Errori con codice stabile, messaggio utente e correlation ID.

Idempotency-Key obbligatoria per pubblicazione, conferma, pagamenti e rimborsi.

Pagination cursor-based per feed e audit.

ETag o version field per evitare aggiornamenti concorrenti.

Webhook firmati, timestamped e con replay protection.

Rate limiting distinto per login, ricerca, messaggi e azioni finanziarie.

PII esclusa dai log applicativi; dati sensibili mascherati.

# 17. Sicurezza, Privacy e GDPR

## 17.1 Classificazione dati

| Classe | Esempi | Protezione |
| --- | --- | --- |
| Pubblico | Nome azienda, settore, recensioni pubblicate | Integrità e moderazione. |
| Interno | Metriche operative, score, log non sensibili | RBAC e audit. |
| Personale | Nome, contatti, posizione, cronologia incarichi | Cifratura, minimizzazione, accessi limitati. |
| Sensibile / alto rischio | Documenti identità, dati fiscali, coordinate precise, prove | Cifratura forte, accesso just-in-time, retention breve. |
| Finanziario | Token provider, importi, payout, chargeback | Tokenizzazione, audit, segregazione ruoli. |

## 17.2 Misure minime

TLS in transito e cifratura a riposo per database, backup e object storage.

Secret manager; nessun segreto nel codice o nei file di configurazione condivisi.

MFA per admin e ruoli finanziari; sessioni brevi e step-up authentication.

RBAC con separazione supporto, pagamenti, trust & safety e superadmin.

Vulnerability scanning, patching, code review e penetration test prima dello scale.

Protezione da account takeover, credential stuffing, bot e enumerazione.

Upload isolati, scansione malware e URL firmati a breve durata.

Incident response con ruoli, classificazione, evidenze e comunicazioni.

Backup testati e piano di disaster recovery.

Data processing agreements e valutazione dei sub-responsabili.

## 17.3 Privacy by design

| Tema | Decisione di prodotto |
| --- | --- |
| Base giuridica | Mappare ogni trattamento: contratto/precontratto, obbligo legale, legittimo interesse o consenso. |
| Localizzazione | Usare precisione minima necessaria; mostrare distanza senza rivelare indirizzo personale. |
| Consenso | Separare marketing, profilazione facoltativa e canali non necessari. |
| Retention | Definire periodi per account, documenti, chat, geodati, prove, pagamenti e audit. |
| Diritti | Workflow per accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità. |
| Profilazione | Informativa chiara sul matching; intervento umano per decisioni significative. |
| Analytics | Pseudonimizzazione, minimizzazione e separazione da dati operativi. |
| Minori | Prodotto inizialmente limitato a maggiorenni salvo progetto legale specifico. |

Dipendenza bloccante Prima del go-live devono essere definiti il ruolo giuridico di BlinkJob, il modello contrattuale, l’eventuale necessità di autorizzazione o partnership con un soggetto abilitato, il trattamento fiscale e il flusso dei pagamenti. Il software deve adattarsi alla decisione, non sostituirla.

# 18. Compliance Operativa e Modello Contrattuale

Questa sezione non costituisce parere legale. Definisce le decisioni che il team deve ottenere da consulenti del lavoro, legali e fiscali prima di finalizzare i flussi.

## 18.1 Decisioni obbligatorie

| Decisione | Alternative da valutare | Impatto sul prodotto |
| --- | --- | --- |
| Ruolo della piattaforma | Marketplace tecnico; soggetto intermediario; partnership con operatore autorizzato | Onboarding, annunci, selezione, responsabilità e ricavi. |
| Tipologia di rapporto | P.IVA, prestazione occasionale ove applicabile, somministrazione/altro modello | Contratti, limiti, documenti, calcolo importi. |
| Pagamento | Diretto tra parti; marketplace payments; mandato/incasso; escrow-like tramite provider | KYC, payout, responsabilità, chargeback. |
| Fatturazione | Fattura lavoratore, documento piattaforma, autofattura o flusso partner | Dati fiscali, documenti e integrazioni. |
| Salute e sicurezza | Responsabilità, formazione, DPI, idoneità e segnalazioni | Campi incarico, check obbligatori, blocchi. |
| Assicurazione | Coperture obbligatorie o facoltative | Pricing, eligibility e gestione sinistri. |
| Cancellazioni | Compensazioni, penali, rimborso fee | Policy e calcolo automatico. |
| Verifica identità | Interna o provider KYC | Costi, privacy e tempi onboarding. |

## 18.2 Checklist prima del pilot

Termini di servizio distinti per aziende e lavoratori.

Informativa privacy e cookie; registro trattamenti e DPA provider.

Template contrattuali approvati per il verticale scelto.

Policy cancellazioni, no-show, dispute, rimborsi e sicurezza.

Procedure KYC/KYB e verifica documenti.

Flusso fiscale e contabile testato con casi reali.

Assistenza e responsabilità durante incarichi attivi.

Valutazione d’impatto privacy se richiesta dal trattamento/profilazione.

Valutazione del modello di intermediazione e delle autorizzazioni necessarie.

Piano di incident response e data breach.

# 19. Analytics, Eventi e KPI

## 19.1 Funnel azienda

| Evento | Definizione | Proprietà minime |
| --- | --- | --- |
| company_signup_started | Avvio registrazione | source, campaign, device |
| company_verified | Verifica completata | duration, method |
| job_draft_created | Prima bozza | category, city |
| job_published | Pubblicazione | positions, pay, urgency |
| qualified_candidate_viewed | Visualizzato candidato idoneo | rank, score_band |
| worker_confirmed | Assegnazione confermata | time_to_confirm |
| job_started | Incarico iniziato | on_time |
| job_completed | Incarico completato | hours, dispute |
| company_repeated | Secondo incarico | days_since_first |

## 19.2 Funnel lavoratore

| Evento | Definizione | Proprietà minime |
| --- | --- | --- |
| worker_signup_started | Avvio registrazione | source, device |
| worker_profile_activated | Profilo eleggibile | completion_time |
| availability_confirmed | Disponibilità attiva | window, radius |
| job_impression | Card vista | rank, match_reasons |
| job_detail_viewed | Dettaglio aperto | distance, pay_band |
| application_submitted | Candidatura inviata | response_time |
| assignment_confirmed | Incarico confermato | lead_time |
| check_in_completed | Check-in | method, lateness |
| payout_completed | Payout riuscito | duration |
| worker_repeated | Secondo completamento | days_since_first |

## 19.3 KPI principali

| KPI | Definizione | Segmentazione |
| --- | --- | --- |
| Fill rate | Posizioni confermate / posizioni pubblicate idonee | Città, categoria, lead time. |
| Qualified response rate | Incarichi con almeno un candidato idoneo / pubblicati | Città, fascia oraria. |
| Median time to first qualified candidate | Tempo pubblicazione-primo candidato idoneo | Standard vs BlinkNow. |
| Median time to confirm | Tempo pubblicazione-conferma | Categoria e cliente. |
| Completion rate | Assignment completati / confermati | Lavoratore, azienda, categoria. |
| No-show rate | Assignment con assenza / confermati | Causa e preavviso. |
| Dispute rate | Assignment con disputa / completati | Tipo, importo, città. |
| Payment success | Pagamenti/payout riusciti al primo tentativo | Provider e metodo. |
| Repeat rate | Utenti che completano un secondo ciclo | 30/60/90 giorni. |
| Marketplace balance | Rapporto domanda/offerta attiva | Zona e fascia oraria. |
| NPS/CSAT | Soddisfazione dopo ciclo o supporto | Lato e momento. |
| Contribution margin | Ricavo netto meno costo variabile | Per incarico e cliente. |

## 19.4 Guardrail metrics

Aumento di notifiche senza aumento di candidature qualificate.

Disparità persistenti di esposizione o selezione non spiegate da fattori leciti.

Crescita del fill rate accompagnata da più no-show o dispute.

Riduzione del tempo di conferma a scapito della trasparenza del compenso.

Incremento GMV con contribution margin peggiorativa.

Abbandono onboarding dovuto a richieste documentali anticipate.

# 20. Modello Operativo, Supporto e Trust & Safety

## 20.1 Coda operativa giornaliera

| Coda | Trigger | Azione |
| --- | --- | --- |
| Verifiche | Nuova azienda/lavoratore o documento scaduto | Controllo, richiesta integrazione, approvazione o rifiuto. |
| Incarichi a rischio | Nessun candidato, inizio vicino, cancellazione | Contatto, ampliamento, sostituzione, chiusura. |
| Pagamenti | Webhook fallito, payout bloccato, mismatch | Riconciliazione e comunicazione. |
| Dispute | Contestazione ore, qualità, no-show, sicurezza | Raccolta prove, decisione, rimborso. |
| Moderazione | Annuncio, messaggio o recensione segnalati | Applicazione policy e sanzione. |
| Frode | Account multipli, pattern pagamenti, collusione | Limitazione, verifica aggiuntiva, escalation. |

## 20.2 Sanzioni progressive

| Livello | Esempi | Azione |
| --- | --- | --- |
| Avviso | Errore lieve o prima violazione non dannosa | Messaggio educativo e registrazione. |
| Limitazione | Cancellazioni ripetute, dati incompleti, comportamento sospetto | Riduzione funzioni o verifica obbligatoria. |
| Sospensione | Violazione grave o rischio finanziario | Blocco temporaneo e revisione. |
| Chiusura | Frode, pericolo, abuso reiterato | Disattivazione e conservazione evidenze. |
| Escalation esterna | Obblighi di legge o rischio sicurezza | Coinvolgimento consulenti/autorità secondo procedura. |

## 20.3 SLA indicativi pilot

| Priorità | Esempio | Presa in carico | Aggiornamento |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Sicurezza durante incarico, frode in corso | Immediata durante copertura operativa | Frequente fino a stabilizzazione. |
| P2 | Pagamento bloccato, no-show imminente | Entro poche ore lavorative | Entro 1 giorno lavorativo. |
| P3 | Problema account o documento | Entro 1 giorno lavorativo | Secondo complessità. |
| P4 | Suggerimento o richiesta informativa | Entro 2-3 giorni lavorativi | Alla risoluzione. |

# 21. Perimetro MVP e Prioritizzazione MoSCoW

## 21.1 Must have

| Area | Funzioni |
| --- | --- |
| Identità e trust | Account, email/telefono, profili, verifica minima, ruoli e audit. |
| Marketplace | Incarico, feed/ricerca, matching deterministico, candidatura/invito, conferma. |
| Esecuzione | Timeline, check-in/out, completamento, cancellazione e assistenza. |
| Pagamenti | Provider o flusso pilot, fee, stato, payout/rimborso, riconciliazione. |
| Reputazione | Recensioni bilaterali e metriche oggettive di completamento. |
| Operations | Console admin, verifiche, dispute, moderazione, feature flags. |
| Compliance | Consensi, documenti, retention, diritti privacy, template legali approvati. |
| Analytics | Eventi funnel, KPI liquidità, qualità e costi. |

## 21.2 Should have

Template incarichi, preferiti e talent pool.

QR check-in e SMS critici.

BlinkNow per una sola categoria/città.

Stima difficoltà di copertura.

Centri di costo e report aziendali.

Verifica skill tramite partner.

Help center strutturato e dispute appeal.

## 21.3 Could have

Blink Assistant limitato a drafting e help center.

BlinkPoints senza ricompense monetarie.

Import CV, SSO, serie di incarichi, temi dashboard.

Geofencing avanzato, ranking ML e marketplace reward.

## 21.4 Won’t have nella prima release

Copertura nazionale indiscriminata.

Payroll completo e gestione di ogni forma contrattuale.

Selezione autonoma tramite IA.

Classifiche pubbliche dei lavoratori.

Pubblicità geolocalizzata.

Integrazioni HR enterprise complesse.

Dashboard drag-and-drop.

# 22. Backlog Iniziale e User Stories

| Epic | ID | User story | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| EPIC 1 - Onboarding | US-001 | Come lavoratore voglio salvare l’onboarding a step per completarlo in più momenti. | Il progresso è persistente; vedo ciò che manca; non ricevo match finché non sono eleggibile. |
| EPIC 1 - Onboarding | US-002 | Come owner azienda voglio invitare un recruiter senza condividere le mie credenziali. | Invito scade; il ruolo limita billing e dati legali. |
| EPIC 2 - Incarichi | US-003 | Come recruiter voglio creare un incarico da template per pubblicarlo rapidamente. | Campi precompilati; data, orario, luogo e compenso richiedono conferma. |
| EPIC 2 - Incarichi | US-004 | Come lavoratore voglio vedere il compenso totale e le condizioni prima di candidarmi. | Nessun costo nascosto; dettaglio disponibile dalla card. |
| EPIC 3 - Matching | US-005 | Come azienda voglio vedere prima i lavoratori disponibili e raggiungibili. | Gli hard filter sono applicati; i motivi del match sono visibili. |
| EPIC 3 - Matching | US-006 | Come lavoratore voglio controllare raggio e fasce orarie delle notifiche. | Preferenze salvate e quiet hours rispettate. |
| EPIC 4 - Selezione | US-007 | Come recruiter voglio confrontare candidati senza aprire ogni profilo. | Tabella/card mostra segnali comparabili e non discriminatori. |
| EPIC 4 - Selezione | US-008 | Come lavoratore voglio ritirare una candidatura prima della conferma. | Stato aggiornato e azienda notificata. |
| EPIC 5 - Conferma | US-009 | Come entrambe le parti voglio accettare le condizioni finali dell’incarico. | Snapshot immutabile e timestamp di accettazione. |
| EPIC 5 - Conferma | US-010 | Come lavoratore voglio essere avvisato se il luogo o l’orario cambiano. | La conferma precedente viene invalidata per modifiche materiali. |
| EPIC 6 - Esecuzione | US-011 | Come lavoratore voglio fare check-in rapidamente anche con rete debole. | L’azione viene accodata e sincronizzata con timestamp locale/server. |
| EPIC 6 - Esecuzione | US-012 | Come azienda voglio sapere se il lavoratore segnala ritardo o impossibilità. | Notifica immediata e timeline aggiornata. |
| EPIC 7 - Pagamenti | US-013 | Come lavoratore voglio vedere quando riceverò il pagamento. | Stato, importo e prossima fase sono chiari. |
| EPIC 7 - Pagamenti | US-014 | Come owner voglio scaricare il riepilogo economico per periodo. | Export coerente con pagamenti e commissioni. |
| EPIC 8 - Reputazione | US-015 | Come lavoratore voglio recensire l’azienda senza timore di ritorsione. | Recensioni pubblicate dopo doppio invio o scadenza. |
| EPIC 8 - Reputazione | US-016 | Come azienda voglio distinguere rating da no-show verificati. | Le metriche oggettive sono separate dalle opinioni. |
| EPIC 9 - Supporto | US-017 | Come utente voglio aprire una disputa dal relativo incarico. | Dati contestuali precompilati e numero caso mostrato. |
| EPIC 9 - Supporto | US-018 | Come admin voglio ricostruire una timeline completa. | Messaggi, stati, pagamenti ed evidenze sono correlati. |
| EPIC 10 - Privacy | US-019 | Come utente voglio scaricare i miei dati. | Richiesta autenticata, export sicuro e tracciato. |
| EPIC 10 - Privacy | US-020 | Come utente voglio revocare il marketing senza chiudere l’account. | Preferenza aggiornata su tutti i canali facoltativi. |
| EPIC 11 - BlinkNow | US-021 | Come azienda voglio attivare un’urgenza e conoscere fee e SLA. | Riepilogo esplicito e conferma prima dell’addebito. |
| EPIC 11 - BlinkNow | US-022 | Come lavoratore voglio ricevere urgenze solo quando ho opt-in. | Canale e quiet hours rispettati. |
| EPIC 12 - Assistant | US-023 | Come recruiter voglio migliorare una descrizione incompleta. | L’assistente propone; io approvo ogni modifica. |
| EPIC 12 - Assistant | US-024 | Come support agent voglio un riassunto del caso. | Riassunto cita eventi interni e non prende decisioni. |

# 23. Piano di Sviluppo e Delivery

## 23.1 Team minimo

| Ruolo | Impegno | Responsabilità |
| --- | --- | --- |
| Product Owner / Founder | 0,5-1 FTE | Priorità, clienti pilot, decisioni commerciali. |
| Product Manager | 1 FTE | Discovery, PRD, backlog, metriche, coordinamento. |
| Tech Lead / Backend | 1 FTE | Architettura, backend, pagamenti, sicurezza. |
| Frontend web | 1 FTE | Dashboard azienda e admin. |
| Mobile engineer | 1 FTE | App lavoratore. |
| UX/UI designer | 0,5-1 FTE | Research, flow, design system, prototipi. |
| QA engineer | 0,5 FTE crescente | Test plan, regression, release quality. |
| Legal/lavoro/privacy | A consumo ma continuo | Modello, contratti, privacy, compliance. |
| Operations pilot | 1 FTE | Verifiche, supporto, dispute, feedback. |

## 23.2 Fasi

| Fase | Durata indicativa | Output | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Legal & discovery | 3-5 settimane | Modello operativo, verticale, territori, prototipo, interviste | Decisioni bloccanti approvate e 5-10 aziende pilot. |
| 1. UX & technical design | 3-4 settimane | Flow, design system minimo, schema dati, provider due diligence | Prototipo testato e architettura approvata. |
| 2. Build MVP core | 8-12 settimane | Account, profili, incarichi, matching, candidature, admin | Flussi end-to-end in staging. |
| 3. Payments & compliance hardening | 3-5 settimane parzialmente sovrapposte | Pagamenti, documenti, audit, privacy, security | Test provider e casi fiscali completati. |
| 4. Closed pilot | 6-8 settimane | Pilot assistito in territorio/verticale limitato | Primi incarichi completati e metriche affidabili. |
| 5. Iterazione e beta | 8-12 settimane | Migliorie liquidità, BlinkNow limitato, automazioni | Gate di scala soddisfatti o pivot deciso. |

## 23.3 Definition of Done

Criteri di accettazione soddisfatti e test automatizzati pertinenti passano.

Eventi analytics e log operativi implementati.

Controlli sicurezza e privacy eseguiti.

Copy e stati di errore approvati.

Documentazione tecnica e runbook aggiornati.

Feature flag e rollback disponibili per funzionalità ad alto rischio.

QA su browser/dispositivi supportati completata.

Operations e supporto formati sulla nuova funzionalità.

# 24. Roadmap 24 Mesi

| Periodo | Obiettivo | Funzionalità / attività | Decisione chiave |
| --- | --- | --- | --- |
| M0-M3 | Fondazioni e MVP | Legal discovery, UX, account, profili, incarichi, matching base, admin | Verticale e modello contrattuale. |
| M4-M6 | Closed pilot | Pagamenti, check-in/out, recensioni, supporto, analytics | Product-market signal locale. |
| M7-M9 | Beta territoriale | Template, talent pool, BlinkNow limitato, automazioni operations | Seconda città o consolidamento. |
| M10-M12 | Ripetibilità commerciale | Piano Pro, analytics azienda, referral, partnership | Canale acquisizione principale. |
| M13-M18 | Scale controllato | Nuove categorie, miglioramento ranking, KYC evoluto, API partner | Architettura e unit economics. |
| M19-M24 | Piattaforma | Blink Assistant maturo, BlinkPoints, integrazioni, internazionalizzazione tecnica | Espansione geografica o verticale. |

## 24.1 Dipendenze roadmap

BlinkNow dipende da densità dell’offerta, operations e pricing.

BlinkPoints dipende da regole reputazionali stabili e antifrode.

Blink Assistant dipende da dati puliti, policy e knowledge base versionata.

Internazionalizzazione dipende da modello legale e fiscale specifico per paese.

Integrazioni enterprise dipendono da clienti ricorrenti e processi standardizzati.

Ranking ML dipende da volume di eventi, outcome affidabili e review fairness.

# 25. Strategia di Test e Qualità

## 25.1 Livelli di test

| Livello | Copertura |
| --- | --- |
| Unit test | Regole di stato, calcolo fee, matching, validazioni, autorizzazioni. |
| Integration test | Database, queue, storage, provider mappe, notifiche e pagamenti. |
| Contract test | API client-server e webhook provider. |
| End-to-end | Registrazione -> pubblicazione -> conferma -> esecuzione -> pagamento -> recensione. |
| Security test | Auth, IDOR, upload, rate limit, injection, sessione, privilegi. |
| Accessibility test | Scanner automatici e test manuali tastiera/screen reader. |
| Performance test | Feed, matching, picchi notifiche e webhook. |
| Operational rehearsal | No-show, provider down, payout fallito, disputa, data request. |
| User acceptance | Aziende e lavoratori pilot su scenari reali. |

## 25.2 Scenari critici

Un’azienda modifica compenso dopo aver ricevuto candidature.

Due recruiter confermano contemporaneamente l’ultima posizione.

Il lavoratore effettua check-in offline e il dispositivo sincronizza in ritardo.

Il provider di pagamento invia lo stesso webhook più volte.

Il payout fallisce dopo che l’azienda è stata addebitata.

Un utente carica un file malevolo o con tipo contraffatto.

Un lavoratore apre disputa sulle ore mentre l’azienda tenta la chiusura.

Un account sospeso ha un incarico in corso.

Una richiesta di cancellazione dati coinvolge documenti soggetti a conservazione.

Il matching propone sistematicamente gli stessi profili.

Una notifica push espone dati sensibili su lock screen.

Un admin tenta un rimborso senza autorizzazione sufficiente.

## 25.3 Release checklist

| Area | Check |
| --- | --- |
| Prodotto | Scope, copy, analytics, feature flag, rollback. |
| Engineering | Build, migrazioni, backup, monitoraggio, alert. |
| QA | Regression, critical paths, device/browser matrix. |
| Security | Dipendenze, secret, permessi, penetration findings. |
| Legal/privacy | Template, consensi, DPA, retention, informative. |
| Operations | Runbook, formazione, SLA, escalation. |
| Business | Pricing, clienti pilot, supporto commerciale. |
| Comunicazione | Release note, help center, messaggi in-app. |

# 26. Go-to-Market e Pilot Design

## 26.1 Scelta del mercato iniziale

La selezione non deve basarsi solo sulla dimensione teorica del mercato, ma sulla possibilità di ottenere densità locale e verificare l’esito degli incarichi. Un verticale con mansioni standardizzate e domanda ricorrente è preferibile a un portafoglio troppo ampio.

| Criterio | Peso indicativo | Domanda da validare |
| --- | --- | --- |
| Frequenza bisogno | 25% | Quante volte al mese l’azienda ha necessità? |
| Standardizzazione mansione | 20% | Requisiti e outcome sono descrivibili e verificabili? |
| Densità territoriale | 20% | Esiste sufficiente offerta nel raggio utile? |
| Valore della rapidità | 15% | Quanto costa non coprire il bisogno? |
| Complessità legale/sicurezza | 10% | Il verticale aumenta obblighi o rischi? |
| Disponibilità a pagare | 10% | La fee è inferiore al costo alternativo? |

## 26.2 Disegno pilot

Una città primaria e, al massimo, una seconda area comparabile.

Uno o due ruoli/verticali con descrizioni standard.

10-20 aziende selezionate con bisogno reale e referente operativo.

200-500 lavoratori acquisiti, ma focus su disponibilità attiva e verificata.

Assistenza estesa durante gli incarichi iniziali.

Incentivi limitati, contabilizzati separatamente dall’economia unitaria.

Interviste qualitative dopo candidatura, completamento e disputa.

Go/no-go review ogni 4 settimane.

## 26.3 Canali

| Canale | Uso | Metrica |
| --- | --- | --- |
| Outbound founder-led | Aziende pilota e apprendimento | Meeting -> pilot -> primo incarico. |
| Associazioni / enti | Distribuzione B2B e fiducia | Aziende attive per partner. |
| Enti formativi / università | Offerta lavoratori | Profilo attivo e primo completamento. |
| Referral | Entrambi i lati | Costo per utente attivo e qualità. |
| Ads geolocalizzate | Test messaggio e densità | Costo profilo attivo, non solo registrato. |
| Community locali | Acquisizione organica | Attivazione e retention. |

# 27. Rischi, Mitigazioni e Assunzioni

| ID | Categoria | Rischio | Impatto | Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Regolatorio | Il modello può ricadere in attività regolamentate. | Alto | Legal discovery prima dello sviluppo dei flussi definitivi; partnership autorizzata se necessaria. |
| R-02 | Marketplace | Insufficiente densità locale. | Alto | Pilot circoscritto, supply pre-attivata, ruoli standard. |
| R-03 | Qualità | No-show o prestazioni incoerenti. | Alto | Verifiche, reminder, lista d’attesa, metriche oggettive, supporto. |
| R-04 | Pagamenti | Payout, chargeback o riconciliazione complessi. | Alto | Provider marketplace, idempotenza, ledger e operations. |
| R-05 | Sicurezza | Frode, account takeover o documenti falsi. | Alto | KYC/KYB, risk scoring, MFA admin, audit. |
| R-06 | Economia | Commissione insufficiente a coprire supporto e provider. | Medio-alto | Misurare contribution margin e automatizzare solo processi stabili. |
| R-07 | Adozione azienda | Il processo è più complesso dei canali informali. | Medio | Wizard, template, supporto founder-led, valore rapidità. |
| R-08 | Adozione lavoratore | Onboarding documentale troppo pesante. | Medio | Progressive profiling e spiegazione del beneficio. |
| R-09 | Bias | Ranking penalizza nuovi utenti o gruppi. | Alto | Motore spiegabile, audit fairness, esplorazione controllata. |
| R-10 | Scope creep | Troppe feature prima della validazione. | Alto | MoSCoW, gate e feature flags. |
| R-11 | Dipendenza provider | Lock-in su mappe, auth o pagamenti. | Medio | Adapter, export dati, contratti e fallback. |
| R-12 | Sicurezza fisica | Incidenti sul luogo di lavoro. | Alto | Policy, verifiche, canale P1, responsabilità definite. |

## 27.1 Assunzioni da validare

Le aziende sono disposte a pagare per rapidità e riduzione del carico amministrativo.

I lavoratori aggiornano realmente la disponibilità se ricevono opportunità pertinenti.

Un raggio geografico ristretto produce sufficiente liquidità nel verticale scelto.

Le mansioni iniziali possono essere descritte con tassonomia e requisiti standard.

Il provider di pagamento supporta il modello legale e i tempi desiderati.

Le recensioni bilaterali migliorano fiducia senza generare forte ritorsione.

Il presidio manuale del pilot è sostenibile e produce dati utili all’automazione.

Il costo di acquisizione si riduce tramite partnership e ripetizione.

# 28. Decision Log e Questioni Aperte

| ID | Questione | Owner | Scadenza | Impatto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OQ-01 | Qual è il ruolo giuridico esatto della piattaforma? | Founder + legal | Prima del build pagamenti | Bloccante |
| OQ-02 | Quale verticale e città per il pilot? | Founder + PM | Discovery settimana 2 | Bloccante |
| OQ-03 | Quale modello contrattuale per i primi incarichi? | Legal/lavoro | Prima dei template | Bloccante |
| OQ-04 | Quale provider marketplace payments soddisfa il modello? | Tech + legal | Technical design | Bloccante |
| OQ-05 | Compenso mostrato lordo, netto o entrambi? | Legal + product | Prima UX definitiva | Alto |
| OQ-06 | Quali documenti sono obbligatori per ciascun ruolo? | Operations + legal | Prima onboarding | Alto |
| OQ-07 | Qual è il target di tempo per standard e BlinkNow? | Product + sales | Pilot design | Medio |
| OQ-08 | Quale policy per cancellazioni e no-show? | Product + legal | Prima beta | Alto |
| OQ-09 | Quale livello di verifica azienda/lavoratore? | Trust & safety | Technical design | Alto |
| OQ-10 | La chat consente scambio contatti prima della conferma? | Product + legal | Prima build chat | Medio |
| OQ-11 | Chi fornisce assistenza durante incarichi serali/festivi? | Operations | Prima pilot | Alto |
| OQ-12 | Quali metriche determinano il go/no-go dopo 8 settimane? | Founder + PM | Prima pilot | Alto |

## 28.1 Decisioni già consolidate nel PRD

BlinkJob è il nome di lavoro corrente; JobSpot resta riferimento storico.

Il prodotto è un marketplace operativo, non una bacheca generica.

L’MVP è geolocalizzato, assistito e limitato per verticale/territorio.

Il matching iniziale è deterministico e spiegabile.

BlinkNow, Blink Assistant, BlinkPoints e personalizzazione avanzata sono post-MVP.

Pagamenti, contratti e ruolo della piattaforma dipendono dalla validazione legale.

La reputazione combina recensioni e segnali oggettivi.

La console admin e le operations sono parti del prodotto, non attività esterne improvvisate.

# 29. Criteri di Accettazione del Prodotto MVP

L’MVP può entrare in closed pilot solo quando tutti i criteri bloccanti seguenti sono soddisfatti.

| Area | Criterio bloccante |
| --- | --- |
| Legal | Modello operativo, contratti, privacy e pagamenti approvati per il perimetro pilot. |
| Identity | Azienda e lavoratore possono essere verificati secondo policy. |
| Job flow | Un incarico completo attraversa tutti gli stati senza interventi database manuali. |
| Matching | Hard filter e ranking restituiscono risultati ricostruibili e testati. |
| Confirmation | Le condizioni finali sono accettate e versionate da entrambe le parti. |
| Execution | Check-in/out, anomalie e completamento funzionano su dispositivi supportati. |
| Payment | Addebito/payout o flusso pilot è testato con riconciliazione e rimborsi. |
| Support | Admin può gestire verifica, no-show, disputa e blocco account. |
| Security | Threat model, test critici, MFA admin, log e backup verificati. |
| Analytics | Funnel e KPI core sono misurabili con dati affidabili. |
| Accessibility | Flussi core testati per tastiera, contrasto, label e screen reader. |
| Operations | Runbook e turni di supporto definiti per gli incarichi pilot. |

# 30. Appendice A - Esempio di Scheda Incarico

| Campo | Esempio |
| --- | --- |
| Titolo | Addetto allestimento punto vendita - 2 giornate |
| Azienda | RetailCo S.r.l. - profilo verificato |
| Luogo | Pescara, zona centro commerciale; indirizzo completo dopo conferma |
| Date/orari | 3 settembre 2026, 08:00-17:00; 4 settembre 2026, 08:00-14:00 |
| Compenso | Importo totale e dettaglio ore/fee mostrati secondo modello approvato |
| Posizioni | 3 |
| Mansioni | Movimentazione leggera, montaggio espositori, etichettatura |
| Requisiti obbligatori | Disponibilità completa; capacità di movimentazione; documento valido |
| Preferenze | Esperienza retail/allestimenti |
| Cosa portare | Scarpe chiuse; ulteriori DPI forniti dall’azienda secondo policy |
| Responsabile | Nome e contatto visibili dopo conferma |
| Cancellazione | Policy sintetica con eventuali compensazioni |
| Scadenza candidatura | 48 ore prima dell’inizio |
| Motivi del match | 8 km, disponibile, 2 skill pertinenti, rating affidabilità |

# 31. Appendice B - Esempio di Casi Limite

| Caso | Comportamento atteso |
| --- | --- |
| Cambio sede dopo conferma | Nuova distanza e raggiungibilità; richiesta nuova accettazione; possibile rifiuto senza penalità. |
| Riduzione ore | Ricalcolo importo e nuova accettazione; applicazione policy se tardiva. |
| Aumento posizioni | Nuova capacità di candidature senza alterare assignment esistenti. |
| Lavoratore minorenne | Bloccato nell’MVP salvo progetto dedicato approvato. |
| Due account stesso documento | Coda antifrode e limitazione temporanea. |
| Azienda non paga | Blocco nuovi incarichi, retry provider, escalation e protezioni definite. |
| No-show azienda / sede chiusa | Check-in prova, supporto, compensazione secondo policy. |
| Emergenza sicurezza | Interrompi incarico, contatto emergenza, P1, conservazione prove minima. |
| Recensione diffamatoria | Nascondi in revisione, modera, comunica esito. |
| Disputa dopo payout | Workflow chargeback/recupero secondo provider e policy. |
| Errore mappe | Conferma indirizzo manuale e segnalazione; non bloccare se verificabile. |
| Connessione assente | Cache dettagli, check-in/out accodato, canale alternativo. |
| Timezone/ora legale | Conservazione UTC e visualizzazione locale; test su cambi ora. |
| Documento scade tra conferma e inizio | Alert e sostituzione/blocco secondo requisito. |
| Candidato nuovo senza rating | Non penalizzarlo eccessivamente; usare segnali di completezza/verifica. |

# 32. Appendice C - Prompt Operativo per AI Builder

Il seguente prompt non sostituisce le specifiche tecniche. Serve come bootstrap per un ambiente di sviluppo assistito e deve essere utilizzato insieme al presente PRD.

Prompt Costruisci un MVP di BlinkJob, marketplace geolocalizzato per incarichi temporanei. Usa una web app azienda/admin e un’app mobile lavoratore. Implementa account e ruoli, profili verificabili, disponibilità, sedi, creazione incarico, feed e matching deterministico, candidature/inviti, conferma con snapshot condizioni, check-in/out, completamento, pagamenti tramite adapter provider, recensioni bilaterali, dispute, notifiche, audit e analytics. Usa PostgreSQL/PostGIS, TypeScript, API versionate e idempotenti. Applica RBAC, cifratura, minimizzazione dati, feature flag e logging strutturato. Non implementare selezione autonoma IA, pay-to-rank o payroll completo. Ogni azione finanziaria e modifica materiale deve essere auditata. Genera prima schema dati, API OpenAPI, state machine, test critici e runbook, poi il codice.

## 32.1 Output richiesti all’AI builder

1. Mappa moduli e ADR delle decisioni principali.

2. Schema database con migrazioni e seed non sensibili.

3. OpenAPI per endpoint core.

4. Componenti UI con design tokens e accessibilità.

5. Test unitari, integrazione ed end-to-end per happy path e casi critici.

6. Docker/dev environment e pipeline CI.

7. Feature flags e configurazione ambienti.

8. Runbook per pagamenti, dispute, notifiche e rollback.

9. Documentazione dei limiti e delle assunzioni non implementate.

# 33. Appendice D - Glossario

| Termine | Definizione |
| --- | --- |
| Assignment | Assegnazione confermata di un lavoratore a una posizione di un incarico. |
| BlinkNow | Modalità premium per richieste urgenti con distribuzione e SLA dedicati. |
| Blink Assistant | Assistenza contestuale basata su IA con supervisione umana. |
| BlinkPoints | Sistema futuro di punti e badge per comportamenti verificabili. |
| Company owner | Utente con responsabilità su dati legali, billing e team aziendale. |
| Fill rate | Quota di posizioni coperte sul totale idoneo pubblicato. |
| GMV | Valore lordo degli incarichi completati. |
| Hard filter | Condizione che esclude dal matching. |
| Idempotenza | Proprietà per cui ripetere la stessa richiesta non duplica l’effetto. |
| Incarico | Richiesta aziendale con luogo, tempo, mansione, compenso e requisiti. |
| Liquidità marketplace | Capacità di far incontrare domanda e offerta in tempi utili. |
| No-show | Assenza non concordata all’incarico confermato. |
| Payout | Trasferimento del compenso al lavoratore. |
| PSP | Payment Service Provider. |
| RAG | Generazione assistita da recupero di contenuti da una knowledge base. |
| Take rate | Ricavi del marketplace come percentuale del GMV. |
| Trust & Safety | Processi di verifica, prevenzione abusi, moderazione e sicurezza. |
| Worker | Utente lavoratore della piattaforma. |

# 34. Conclusione e Raccomandazione Esecutiva

BlinkJob è fattibile come prodotto, ma la sua difficoltà principale non è la realizzazione dell’interfaccia: è l’orchestrazione affidabile di identità, matching, vincoli contrattuali, esecuzione sul territorio, pagamenti e supporto. Per questo il pilot deve essere intenzionalmente ristretto e assistito.

La raccomandazione è avviare immediatamente una fase di discovery legale e commerciale di 3-5 settimane, scegliere un verticale e una città, prototipare i flussi con utenti reali e soltanto dopo congelare i template contrattuali e il provider di pagamento. Lo sviluppo dell’MVP può quindi procedere per circa 12-16 settimane con un closed pilot successivo. BlinkNow, Blink Assistant, BlinkPoints e la personalizzazione avanzata restano nella roadmap, ma non devono rallentare la validazione del ciclo core.

Decisione richiesta al founder Approvare il perimetro MVP, nominare i consulenti per il modello legale/fiscale, selezionare il verticale e identificare almeno 5-10 aziende disponibili a partecipare alla discovery e al pilot.

PARTE II

Integrazioni strategiche, regolatorie e operative

Ricerca aggiornata al 23 luglio 2026

Scopo della Parte II Colmare le aree che rendono un PRD realmente utilizzabile non solo dallo sviluppo, ma anche da consulenti del lavoro, legali, fiscalisti, DPO, responsabili sicurezza, provider di pagamento, operations, partner autorizzati, investitori e soggetti finanziatori. Le indicazioni normative sono una mappa di decisione e non sostituiscono un parere professionale.

# 35. Gap Analysis e Readiness del Progetto

La versione 1.0 definiva in modo solido prodotto, flussi, requisiti e architettura. Restavano tuttavia sottodimensionate le decisioni che, in un marketplace del lavoro, determinano la fattibilità reale: ruolo giuridico della piattaforma, responsabilità sul rapporto di lavoro, salute e sicurezza, fiscalità, flusso dei fondi, qualità del marketplace, gestione algoritmica e capacità operativa locale.

## 35.1 Valutazione sintetica

| Area | Copertura v1.0 | Readiness attuale | Intervento introdotto |
| --- | --- | --- | --- |
| Problema, UX e MVP | Alta | Pronto per discovery | Confermata la baseline; aggiunti esperimenti e gate. |
| Architettura e requisiti | Medio-alta | Pronto per technical design | Aggiunti ledger, integrazioni, observability e operating model cloud. |
| Mercato e competitor | Bassa | Non sufficiente per fundraising | Aggiunti evidence, sizing bottom-up, benchmark e moat. |
| Regolatorio lavoro | Media | Bloccante prima del pilot | Aggiunte opzioni operative, decision tree e checklist autorizzativa. |
| Sicurezza e assicurazione | Bassa | Bloccante per ruoli operativi | Aggiunti workflow HSE, incidenti, formazione e perimetro esclusioni. |
| Pagamenti e fiscalità | Media | Da validare con PSP e fiscalista | Aggiunto modello contabile, money flow e provider due diligence. |
| AI e gestione algoritmica | Media | Da governare prima di scoring avanzato | Aggiunti AI inventory, human oversight, fairness e audit. |
| Operations e liquidità | Media | Critico per pilot | Aggiunti launch cell, backup pool, SLA e playbook. |
| Economics e funding | Bassa | Non investibile senza ipotesi esplicite | Aggiunti pricing, unit economics e budget per livelli. |

## 35.2 Decisioni bloccanti e owner

| Decisione | Owner primario | Coinvolti | Scadenza | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruolo giuridico di BlinkJob | Founder + legale lavoro | Consulente del lavoro, APL partner | Prima del design contratti | Legal memo e operating model approvato |
| Rapporti ammessi nel pilot | Consulente del lavoro | Fiscalista, HSE, product | Settimana 2 discovery | Matrice contrattuale e flussi separati |
| Responsabilità su salute e sicurezza | HSE / RSPP consulente | APL/azienda, legal, operations | Prima onboarding aziende | Policy HSE e requisiti mansione |
| Merchant of record e flusso fondi | CFO/fiscalista | PSP, legal, product, engineering | Prima integrazione payment | Money flow, ledger, fatture e rimborsi |
| Verticale e cella territoriale | Founder + PM | Sales, ops, aziende pilota | Settimana 2 discovery | One-cell launch brief |
| Scoring e AI consentiti | DPO + AI owner | Legal, product, data | Prima del ranking v2 | AI system inventory e risk assessment |
| Budget e milestone di raccolta | Founder + finance | CTO, PM, advisor | Prima di fundraising | Use of funds e milestone financing |

## 35.3 Stakeholder esterni indispensabili

Legale specializzato in diritto del lavoro e autorizzazioni per servizi al lavoro.

Consulente del lavoro per contratti, comunicazioni, limiti economici e adempimenti.

Partner Agenzia per il Lavoro autorizzata, qualora il pilot includa attività di intermediazione o somministrazione.

Fiscalista/CFO per IVA, fatturazione, commissioni, ritenute, riconciliazione e riserve.

DPO o privacy counsel per DPIA, geolocalizzazione, profiling e data retention.

Consulente salute e sicurezza/RSPP per classificare mansioni, formazione, DPI, incidenti e responsabilità.

PSP marketplace e consulente pagamenti per KYC/KYB, payout, chargeback e segregazione dei fondi.

Broker assicurativo per RC professionale/piattaforma, cyber, infortuni e coperture accessorie.

Esperto marketplace operations per liquidità locale, no-show e supporto durante gli incarichi.

Valutazione esecutiva Il progetto non è “scarno” sul prodotto; era incompleto sulle dipendenze esterne. Il rischio principale non è tecnico, ma costruire una UX elegante prima di avere deciso chi assume, chi intermedia, chi paga, chi forma e chi risponde in caso di incidente.

# 36. Evidence di Mercato e Market Sizing

La tesi di mercato deve essere formulata con precisione. I dati più recenti non sostengono una narrazione generica secondo cui “il lavoro a termine cresce sempre”: nel 2025 i dipendenti a termine sono diminuiti, mentre sono cresciuti lavoro intermittente, fabbisogni operativi e difficoltà di reperimento. BlinkJob deve quindi vendere riduzione del tempo di copertura, affidabilità e gestione dell’eccezione, non la semplice crescita della gig economy. [S08][S09][S10]

## 36.1 Evidence aggiornata

| Indicatore | Dato / segnale | Lettura per BlinkJob | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Occupati Italia Q4 2025 | 24,121 milioni | Ampio bacino, ma non equivale al mercato indirizzabile. | S08 |
| Dipendenti a termine dicembre 2025 | 2,405 milioni | Segmento rilevante, in calo annuo: evitare claim di crescita indiscriminata. | S09 |
| Lavoro intermittente Q4 2025 | Domanda +5,7% a/a | Segnale coerente con fabbisogni discontinui e operativi. | S08 |
| Tasso posti vacanti Q4 2025 | 1,9% | Conferma una domanda non coperta, da leggere per settore e territorio. | S08 |
| Difficoltà di reperimento 2025 | Circa 47% dei profili programmati | Il valore può essere qualità del match, non solo velocità. | S10 |
| Entrate IeFP ristorazione / logistica | 452 mila / 265 mila nel 2025 | Verticali con volume, ma da validare per durata, normativa e frequenza. | S10 |
| Temporary employment Eurostat | Serie aggiornata al 2025 | Benchmark europeo e trend comparabile; usare nel pitch con estrazione puntuale. | S11 |

## 36.2 Correzione delle proxy del business plan

| Proxy iniziale | Problema | Sostituzione raccomandata |
| --- | --- | --- |
| “Oltre 6 milioni di partite IVA” | Include soggetti non disponibili, non locali e non pertinenti; confonde offerta professionale e lavoro operativo. | Numero di lavoratori verificabili nella cella città-ruolo-orario, tasso di disponibilità e acceptance rate. |
| “Mercato del lavoro temporaneo in forte crescita” | Non sempre confermato dai dati recenti; eccessivamente generale. | Volatilità della domanda, lavoro intermittente, vacancy, mismatch e costi di mancata copertura. |
| “500 aziende e 5.000 lavoratori = ROI 12-15 mesi” | Manca frequenza, GMV, take rate, cost-to-serve e churn. | Cohort model: aziende attive × incarichi/mese × valore incarico × take rate - costi variabili. |

## 36.3 TAM, SAM e SOM bottom-up

Il sizing va costruito per “cella di liquidità”: città × verticale × ruolo × fascia oraria. Il mercato teorico nazionale è meno utile del volume realisticamente servibile in una singola area.

Formula di base GMV annuo servibile = aziende attive nella cella × incarichi medi per azienda/mese × compenso lordo medio per incarico × 12. Ricavi piattaforma = GMV × take rate + ricavi ricorrenti + servizi gestiti.

| Scenario illustrativo | Aziende attive | Incarichi/mese | Valore medio | GMV annuo | Take rate | Ricavo transazionale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilot conservativo | 25 | 2 | €120 | €72.000 | 10% | €7.200 |
| Cella validata | 100 | 4 | €150 | €720.000 | 12% | €86.400 |
| Tre celle mature | 300 | 5 | €170 | €3.060.000 | 12% | €367.200 |

Gli scenari sono esempi matematici, non previsioni. Devono essere sostituiti con dati osservati dopo almeno 50 incarichi completati e tre coorti mensili.

## 36.4 Piano di ricerca mercato

| Campione | Numero minimo | Obiettivo | Evidenza richiesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Aziende target | 30 | Frequenza e costo del problema | Ultimi 3 casi reali, tempi, canali usati e costo del mancato fill. |
| Lavoratori | 50 | Disponibilità reale e vincoli | Orari, raggio, compenso minimo, documenti, preferenze e motivi di rifiuto. |
| APL / consulenti | 5 | Fattibilità del modello | Ruoli, responsabilità, partnership, margini e integrazioni. |
| Responsabili HSE | 5 | Perimetro mansioni sicure | Formazione, DPI, rischi, incidenti e documentazione. |
| Buyer HR/operations | 10 | Willingness to pay | Confronto tra fee, abbonamento e managed service. |

# 37. Scenario Competitivo e Moat

Il mercato competitivo non è composto solo da portali di annunci. BlinkJob si confronta con agenzie autorizzate, piattaforme tech-enabled, job board, software workforce management, marketplace di servizi e canali informali. Il benchmark più vicino per ambizione è Job&Talent, che combina staffing, tecnologia, pianificazione, attendance e dati operativi; in Italia le APL tradizionali mantengono un vantaggio decisivo di autorizzazione, fiducia e rete. [S15][S16][S17]

## 37.1 Mappa competitiva

| Categoria | Esempi | Forza | Debolezza relativa | Implicazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APL generaliste | Randstad, Adecco, Gi Group, Manpower, Umana | Compliance, contratti, filiali, clienti | Processi talvolta meno rapidi o meno self-service | Partner o competitor; non ignorare il vantaggio regolatorio. |
| Tech-enabled staffing | Job&Talent | Prodotto end-to-end, attendance, AI, scala | Focus su clienti ad alto volume e mercati selezionati | Benchmark di operating model, non solo UX. |
| Job board | Indeed, InfoJobs, LinkedIn | Traffico, brand, ampiezza | Non ottimizzate per fill in ore/giorni | Differenziare su workflow e outcome. |
| Workforce management | Software turni/presenze | Integrazione nei processi aziendali | Non crea supply | Possibili integrazioni e canale B2B. |
| Marketplace professionali | AddLance, ProntoPro e analoghi | Modello marketplace noto | Adatti a servizi/progetti, non sempre a turni sotto organizzazione altrui | Separare chiaramente lane P.IVA e lavoro. |
| Canali informali | WhatsApp, Facebook, passaparola | Veloci e gratuiti | Bassa verificabilità, tracciabilità e tutela | Vero concorrente iniziale sul prezzo. |

## 37.2 Differenziazione difendibile

Liquidità locale per ruolo e fascia oraria, misurata con fill rate e time-to-qualified-response.

Workflow compliance-aware che cambia in base al modello contrattuale, evitando un contratto generico per tutti.

Reputazione basata su eventi verificabili: puntualità, completamento, cancellazioni e qualità, non solo stelle.

Operations layer per sostituzioni, incidenti, dispute e backup pool: il valore è l’esecuzione, non la sola app.

Dati di domanda e affidabilità proprietari costruiti sui completamenti, con governance e spiegabilità.

Partnership territoriali con APL, enti formativi, associazioni e operatori HSE.

Vertical playbook: template, skill, documenti e rischi specifici per ciascuna mansione.

Figura 37.1 - Il moat si costruisce combinando liquidità, dati operativi, servizio locale e compliance.

## 37.3 Claim consentiti e claim da evitare

| Claim | Uso | Razionale |
| --- | --- | --- |
| “Trova profili disponibili nella tua area” | Consentito dopo verifica effettiva della supply | Misurabile e non promette un rapporto giuridico specifico. |
| “Copertura in X minuti” | Solo con SLA, perimetro e dati storici | Evitare promesse non supportate. |
| “Contratto automatico sempre conforme” | Da evitare | La conformità dipende da ruolo, settore, rapporto e responsabilità. |
| “Pagamento in escrow garantito” | Da evitare senza struttura autorizzata | Connect non coincide automaticamente con un escrow legale. |
| “AI sceglie il candidato migliore” | Da evitare | Rischi di discriminazione, automazione decisionale e AI ad alto rischio. |
| “Matching spiegabile e selezione controllata dall’azienda” | Raccomandato | Descrive correttamente un ranking assistivo con supervisione umana. |

# 38. Modello Regolatorio e Opzioni Operative

In Italia l’intermediazione comprende raccolta dei CV, preselezione, banca dati e promozione dell’incontro tra domanda e offerta. L’operatività nel mercato dei servizi per il lavoro è soggetta a regimi autorizzatori e all’Albo nazionale; la forma concreta del prodotto determina il perimetro applicabile. [S01][S02]

Figura 38.1 - Decision tree preliminare. La classificazione finale richiede parere legale.

## 38.1 Quattro modelli possibili

| Modello | Descrizione | Vantaggi | Rischi / costi | Fit consigliato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Software per APL | BlinkJob fornisce tecnologia; l’APL gestisce intermediazione/somministrazione. | Pilot rapido, compliance e contratti presidiati. | Margine condiviso, dipendenza partner, minore controllo. | Raccomandato per MVP operativo. |
| B. Intermediario autorizzato | BlinkJob ottiene autorizzazione e iscrizione pertinente. | Controllo del marketplace e dati end-to-end. | Requisiti, struttura, tempi, responsabilità e vigilanza. | Valutare dopo proof of demand. |
| C. Marketplace P.IVA | Solo professionisti realmente autonomi vendono servizi. | Flusso marketplace più lineare. | Misclassification se il lavoro è etero-organizzato; target ridotto. | Lane separata per professioni autonome. |
| D. Employer / staffing partner | Un partner assume o somministra e BlinkJob orchestra domanda, turni e dati. | Esperienza end-to-end e protezioni chiare. | Cost-to-serve più alto e integrazione complessa. | Per verticali ad alta frequenza. |

## 38.2 Raccomandazione per il pilot

Operating model raccomandato Avviare una closed beta con un’Agenzia per il Lavoro autorizzata o altro soggetto legittimato, limitando BlinkJob al ruolo di tecnologia, acquisition e workflow operativo. Mantenere separata un’eventuale lane per prestazioni professionali P.IVA, con termini, pricing, assicurazioni e UX distinti.

## 38.3 Prestazioni occasionali: vincoli di prodotto

Il Contratto di Prestazione Occasionale è gestito attraverso la piattaforma INPS e prevede limiti economici annuali: €5.000 per prestatore verso tutti gli utilizzatori, €10.000 per utilizzatore (elevati a €15.000 per congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento) e €2.500 tra lo stesso prestatore e utilizzatore, salvo specifiche eccezioni. Non può essere trattato come un semplice contratto privato generato dall’app. [S03]

| Requisito prodotto | Comportamento |
| --- | --- |
| Eligibility | Raccogliere settore, dimensione utilizzatore, rapporti pregressi e categorie escluse; non assumere automaticamente l’ammissibilità. |
| Limiti | Dashboard con dichiarazioni dell’utente e warning; la fonte autorevole resta la piattaforma INPS. |
| Comunicazione preventiva | Workflow e reminder coerenti con le tempistiche INPS definite dal consulente. |
| Pagamento | Non duplicare o sostituire il portafoglio/processo INPS ove obbligatorio. |
| Audit | Conservare evidenze, consensi e riferimenti delle operazioni senza memorizzare dati eccedenti. |

## 38.4 Direttiva sul lavoro mediante piattaforme

La Direttiva (UE) 2024/2831 introduce regole sulla corretta qualificazione del rapporto e sulla gestione algoritmica, applicabili alle piattaforme di lavoro digitali. La data chiave indicata dal testo è il 2 dicembre 2026; il piano di conformità deve essere definito prima del pilot, non dopo. [S04]

## 38.5 Legal go-live checklist

| Check | Evidenza | Owner | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Perimetro attività autorizzata | Legal memo con mappatura funzioni | Legal | Bloccante |
| Partner e responsabilità | Contratto APL/partner + SLA + data roles | Founder/legal | Bloccante |
| Template contrattuali | Versioni approvate per ogni lane | Legal/consulente lavoro | Bloccante |
| Termini piattaforma | B2B, lavoratore, acceptable use, cancellation | Legal/product | Bloccante |
| Informative e DPIA | Record trattamenti, basi giuridiche, rischi | DPO | Bloccante |
| HSE e assicurazione | Matrice ruoli, formazione, incidenti, polizze | HSE/broker | Bloccante |
| Pagamenti e fiscalità | Money flow, documenti fiscali, PSP approval | Fiscalista/PSP | Bloccante |
| Algorithmic management | Informazioni, log, human review e contestazione | DPO/AI owner | Bloccante se ranking avanzato |

# 39. Inquadramento, Fiscalità, Sicurezza e Assicurazione

Il prodotto deve trattare il “tipo di ingaggio” come una dimensione architetturale, non come un campo testuale. Contratto, prezzo, documenti, sicurezza, assicurazione, fatturazione e pagamenti cambiano in modo sostanziale.

## 39.1 Matrice dei rapporti

| Lane | Datore/committente | Documento economico | Previdenza/assicurazione | Rischio principale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Somministrazione tramite APL | APL, con utilizzatore azienda | Fattura APL all’azienda; busta paga al lavoratore | Gestita nel quadro APL/azienda secondo responsabilità applicabili | Integrazione dati e riparto HSE. |
| Assunzione diretta breve/intermittente | Azienda | Payroll e comunicazioni obbligatorie | Datore e consulente del lavoro | Alto attrito per micro-incarichi. |
| Contratto di prestazione occasionale | Utilizzatore ammesso, tramite INPS | Compenso nel sistema INPS | Contributi/premi secondo disciplina CPO | Limiti, esclusioni e procedure. |
| Prestazione P.IVA | Professionista autonomo | Fattura del professionista | Secondo regime del professionista | Falsa autonomia / etero-organizzazione. |
| Servizio appaltato a impresa/cooperativa | Fornitore di servizi | Fattura fornitore | In capo al fornitore, con obblighi committente/appalto | Genuinità appalto e coordinamento sicurezza. |

## 39.2 Salute e sicurezza by design

Il D.Lgs. 81/2008 richiede valutazione dei rischi, prevenzione, formazione, istruzioni, protezioni e gestione delle emergenze. BlinkJob non deve accettare un incarico operativo senza dati sufficienti a determinare chi è responsabile e quali prerequisiti sono necessari. [S07]

| Campo obbligatorio incarico | Esempi | Uso di sistema |
| --- | --- | --- |
| Classe di rischio mansione | basso / medio / alto secondo valutazione professionale | Determina verifiche, documenti, formazione e approvazione manuale. |
| Luogo e contesto | negozio aperto, magazzino, fiera, cantiere | Attiva checklist e possibili esclusioni. |
| Attrezzature | transpallet, scala, utensili elettrici | Richiede abilitazioni/istruzioni e responsabilità. |
| DPI | scarpe, guanti, alta visibilità | Specifica chi li fornisce e prova di consegna. |
| Formazione/abilitazioni | generale, specifica, PES/PAV, carrello | Hard filter con scadenza documento. |
| Referente e emergenze | preposto, telefono, punto raccolta | Visibile nella timeline offline. |
| Limitazioni | lavori in quota, spazi confinati, elettrico, guida mezzi | Esclusi dal MVP salvo partner e processo dedicato. |

## 39.3 Ruoli esclusi dall’MVP

Lavori in quota, spazi confinati, ambienti ATEX o esposizioni chimiche rilevanti.

Lavori elettrici sotto tensione o che richiedono qualifiche specialistiche non verificabili.

Guida di mezzi, movimentazione con abilitazioni o trasporto professionale non integrato.

Assistenza sanitaria, socio-sanitaria o mansioni con responsabilità verso soggetti vulnerabili.

Attività con minori, sicurezza privata, somministrazione alimenti senza prerequisiti definiti.

Qualunque mansione che il partner HSE non abbia trasformato in un template verificato.

## 39.4 Incident management

| Fase | Funzione prodotto | Owner operativo | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| Segnalazione | Pulsante sicurezza, telefono prioritario, posizione incarico | Support P1 | Immediato |
| Stabilizzazione | Istruzioni di emergenza e contatto referente sito | Azienda/preposto | Immediato |
| Escalation | Partner APL/HSE, assicurazione, autorità se richiesto | Incident manager | Secondo piano |
| Evidenze | Timeline, allegati, log accessi, comunicazioni | Admin autorizzato | Entro 24h |
| Riesame | Root cause, azioni correttive, sospensione template/azienda | HSE + product | Entro 5 giorni |

# 40. Payments, Billing e Riconciliazione

Il termine “escrow” deve essere rimosso dalla comunicazione finché non esiste una struttura giuridica e tecnica specificamente approvata. Stripe Connect supporta marketplace, account connessi, commissioni, trasferimenti e payout; la piattaforma può essere responsabile di fee, rimborsi, dispute e saldi negativi. Le separate charges and transfers separano addebito e trasferimento, ma non trasformano automaticamente la piattaforma in un escrow regolamentato. [S12][S13]

Figura 40.1 - Flusso di fondi da validare con PSP, fiscalista e legale.

## 40.1 Decisioni money-flow

| Decisione | Alternative | Impatto |
| --- | --- | --- |
| Merchant of record | BlinkJob / partner / azienda | Fatture, dispute, chargeback, responsabilità e termini. |
| Momento addebito | Pre-autorizzazione, addebito conferma, addebito completamento | Rischio credito, cancellazioni e fiducia. |
| Momento payout | Dopo check-out, dopo finestra dispute, calendario partner | Cash flow, retention e rischio. |
| Commissione | Application fee, trattenuta sul trasferimento, fattura separata | IVA, contabilità e reporting. |
| Riserve | Per aziende nuove, ruoli ad alto rischio o dispute | Capitale circolante e policy. |
| Rimborsi | Totali, parziali, crediti, fee non rimborsabili | UX, ledger e supporto. |

## 40.2 Ledger minimo

| Oggetto | Campi minimi | Regola |
| --- | --- | --- |
| Payment intent | provider_id, company, assignment, amount, currency, status | Idempotenza e audit. |
| Charge | gross, fee PSP, application fee, tax, net | Mai derivare il saldo solo da eventi UI. |
| Transfer | connected account, source transaction, amount, status | Legame esplicito con charge/assignment. |
| Payout | beneficiary, due date, paid date, failure reason | Retry e comunicazione. |
| Refund | reason, amount, initiator, approval | Riconciliazione con transfer reversal. |
| Reserve/adjustment | reason, expiry, approver | Accesso limitato e doppia approvazione sopra soglia. |

## 40.3 Stati pagamento

DRAFT → PAYMENT_METHOD_REQUIRED → AUTHORIZED/PENDING → CAPTURED → FUNDS_AVAILABLE → PAYOUT_SCHEDULED → PAID. Rami eccezione: FAILED, CANCELED, REFUND_PENDING, REFUNDED, DISPUTED, CHARGEBACK, NEGATIVE_BALANCE. Ogni transizione deve derivare da webhook verificato e idempotente.

## 40.4 Billing e documenti fiscali

| Flusso | Documento | Emittente | Domanda da chiudere |
| --- | --- | --- | --- |
| Fee piattaforma B2B | Fattura/nota secondo modello | BlinkJob o partner | Base imponibile e momento di effettuazione. |
| Servizio APL | Fattura servizio/somministrazione | APL | Revenue share e visibilità in app. |
| Prestazione P.IVA | Fattura professionista | Lavoratore/professionista | Fatturazione elettronica e dati minimi. |
| CPO | Evidenza portale INPS | Processo INPS | Nessuna duplicazione contabile impropria. |
| Refund/cancellation | Nota credito o rettifica | Soggetto emittente originario | Policy e automazioni. |

## 40.5 PSP due diligence

Disponibilità geografica e capacità per connected accounts italiani.

KYC/KYB, UBO, tempi di onboarding e gestione account rifiutati.

Responsabilità per negative balances, chargeback, dispute e frodi.

Tempi di disponibilità fondi, payout, Instant Payouts e riserve.

Supporto split payment, refund, transfer reversal e riconciliazione.

Webhooks, idempotency, reporting, sandbox e data residency/subprocessor.

Approvazione esplicita del caso d’uso “lavoro/servizi” e dei termini commerciali.

# 41. Data Governance e Algorithmic Management

BlinkJob tratta dati di identità, lavoro, posizione, reputazione, pagamenti e potenzialmente categorie delicate. Il GDPR richiede minimizzazione, trasparenza, sicurezza e specifiche tutele per decisioni automatizzate e profiling. La gestione algoritmica delle piattaforme di lavoro aggiunge obblighi di informazione e supervisione. [S04][S06]

## 41.1 Data inventory e retention

| Dataset | Finalità | Base da validare | Retention indicativa | Rischio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Account e consensi | Accesso, contratto, audit | Contratto/obbligo legale | Durata rapporto + termini legali | Medio |
| Posizione precisa | Raggiungibilità/check-in | Consenso o altra base appropriata | Minima; precisione ridotta dopo evento | Alto |
| Skill e documenti | Eligibility e matching | Precontratto/contratto | Finché validi + audit limitato | Medio |
| Ranking e motivazioni | Ordinamento e qualità | Legittimo interesse/contratto da valutare | Versioni e log per contestazioni | Alto |
| Chat e allegati | Esecuzione/supporto | Contratto/legittimo interesse | Policy differenziata | Medio-alto |
| Pagamenti/KYC | Transazioni e compliance | Obbligo/contratto tramite PSP | Secondo obblighi e ruoli | Alto |
| Recensioni/segnalazioni | Trust & safety | Legittimo interesse | Con revisione e diritto di contestazione | Alto |

## 41.2 DPIA trigger

Monitoraggio sistematico della posizione o del comportamento lavorativo.

Profiling utilizzato per opportunità economiche o penalizzazioni.

Combinazione di identità, reputazione, pagamenti e dati di performance.

Automazione che esclude, sospende o riduce significativamente l’accesso agli incarichi.

Trattamento su larga scala di documenti, verifiche e segnalazioni.

## 41.3 AI e matching: linea rossa

I sistemi di IA destinati a recruitment, selezione o gestione dei lavoratori rientrano tra i casi ad alto rischio dell’AI Act. Nel giugno 2026 il legislatore UE ha approvato un rinvio delle regole per i sistemi high-risk standalone al 2 dicembre 2027; il rinvio non elimina GDPR, diritto del lavoro, non discriminazione o gli obblighi della direttiva platform work. BlinkJob deve progettare oggi le evidenze necessarie. [S05]

Figura 41.1 - Ciclo di governance per ranking, assistenti e modelli di rischio.

| Controllo | MVP deterministico | AI futura |
| --- | --- | --- |
| Decisione finale | Sempre umana | Sempre umana per selezione, sospensione e dispute. |
| Spiegazione | Motivi del match leggibili | Spiegazione locale + documentazione del modello. |
| Feature registry | Lista, pesi e versione | Provenienza, qualità, proxy risk e owner. |
| Fairness test | Metriche per città/ruolo; no attributi protetti | Test pre-release e monitoraggio continuo. |
| Contestazione | Support ticket e revisione | Canale dedicato con SLA e log della revisione. |
| Change control | Decision log | Model card, approval board, rollback e incident reporting. |

## 41.4 Feature vietate o fortemente sconsigliate

Inferenza di emozioni, salute, orientamento, religione, opinioni politiche o origine etnica.

Social scoring generale non collegato a eventi di piattaforma verificabili.

Esclusione automatica basata su rating, distanza, età o pattern comportamentali senza revisione.

Penalizzazione occulta per rifiuto di incarichi o indisponibilità.

Ranking a pagamento per i lavoratori, soprattutto se riduce accesso equo alle opportunità.

Analisi della chat per inferire tratti personali non necessari all’esecuzione.

# 42. Trust & Safety, Frodi e Qualità

Il marketplace gestisce rischi verso persone, denaro e luoghi fisici. Trust & Safety deve avere requisiti, strumenti amministrativi e metriche propri; non può essere ridotto a “recensioni e segnalazioni”.

## 42.1 Threat model

| Minaccia | Segnale | Controllo preventivo | Risposta |
| --- | --- | --- | --- |
| Azienda falsa / phishing | Dominio, dati incoerenti, compenso anomalo | KYB, UBO, verifica dominio/IBAN, limiti iniziali | Blocco, notifica, preservazione evidenze. |
| Furto identità lavoratore | Documento/selfie incoerente, device multipli | Provider identity, liveness proporzionata, MFA | Step-up verification e sospensione. |
| No-show / cancellazione seriale | Pattern ripetuto per ruolo/ora | Conferme, reminder, backup pool, depositi B2B | Sanzione progressiva con appello. |
| Pagamento fuori piattaforma | Scambio contatti, messaggi ricorrenti | Value proposition, masking, policy chiara | Warning, limitazione, revisione. |
| Collusione su recensioni | Cluster e reciprocità anomali | Recensioni solo su assignment verificato | Rimozione segnali e audit. |
| Sito non sicuro / molestia | Segnalazioni, mismatch descrizione-realtà | Template HSE, verifica aziende, briefing | P1 safety e sospensione incarico. |
| Chargeback fraudolento | Disputa dopo completamento verificato | Evidenze, 3DS, policy, reserve | Contestazione e risk tier. |
| Sottopagamento / modifica tardiva | Importo/ore cambiati dopo conferma | Versioning e nuova accettazione | Blocco payout, dispute. |

## 42.2 Livelli di verifica

| Tier | Lavoratore | Azienda | Funzioni sbloccate |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | Email verificata | Email aziendale | Solo esplorazione; nessuna transazione. |
| T1 | Telefono + identità base | Dati legali + referente | Candidatura/pubblicazione limitata. |
| T2 | Documento/PSP + skill richieste | KYB/UBO + metodo pagamento | Incarichi e pagamenti standard. |
| T3 | Formazione/abilitazioni/controlli specifici | Sopralluogo o partner validation | Verticali e volumi avanzati. |

## 42.3 Appeals e sanzioni

Ogni sospensione materiale deve mostrare categoria della motivazione, durata, effetti, dati utilizzati e modalità di ricorso. Le soglie antifrode possono restare riservate, ma non l’esistenza del trattamento né il diritto a revisione umana.

| Livello | Azione | Durata | Revisione |
| --- | --- | --- | --- |
| Educativo | Warning e richiesta aggiornamento | Nessuna limitazione | Automatica o supporto |
| Limitazione | Riduzione volume, payout ritardato, verifica step-up | Definita e proporzionata | Support senior |
| Sospensione | Stop temporaneo funzioni core | Fino a esito indagine | Trust & Safety |
| Chiusura | Cessazione account e preservazione evidenze | Permanente o secondo policy | Comitato/legale per casi critici |

## 42.4 Trust metrics

Verification completion rate e tempo medio di verifica.

No-show rate, late cancellation rate e replacement success rate.

Safety incidents per 1.000 incarichi e tempo di presa in carico.

Dispute rate, chargeback rate e payout hold rate.

Appeal overturn rate, per verificare errori delle policy.

Percentuale recensioni contestate/rimosse e anomalie reputazionali.

# 43. Marketplace Liquidity e Launch Playbook

Una piattaforma a due lati fallisce quando apre troppe città, ruoli e fasce orarie prima di creare densità. L’unità di lancio non è “Italia”, ma una cella delimitata: territorio raggiungibile × verticale × 2-4 ruoli standard × finestre temporali prevedibili.

Figura 43.1 - Funnel minimo per un pilot con evidenza sufficiente.

## 43.1 Criteri per scegliere la cella

| Criterio | Peso | Soglia desiderata | Metodo |
| --- | --- | --- | --- |
| Frequenza domanda | 25% | Azienda target con ≥2 bisogni/mese | Interviste + dati ultimi 90 giorni |
| Standardizzabilità mansione | 15% | Template chiaro e outcome verificabile | Workshop con operations/HSE |
| Densità supply | 20% | ≥5 candidati eleggibili per posizione | Waitlist geolocalizzata |
| Rischio normativo/HSE | 15% | Basso-medio e responsabilità chiare | Legal/HSE assessment |
| Valore del mancato fill | 15% | Costo/urgenza percepiti | Intervista buyer |
| Margine potenziale | 10% | Contribution margin positivo a scala locale | Modello economico |

## 43.2 Playbook 8 settimane

| Settimana | Domanda | Offerta | Prodotto / Ops | Exit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 interviste e 3 LOI | Landing + referral partner | Template ruoli e legal scoping | Problema ripetuto |
| 2 | 5 aziende pilot | 50 preregistrati | Manual matching prototype | Cella selezionata |
| 3 | Onboarding aziende | Verifica top 30 | Concierge workflow | Prime richieste complete |
| 4 | Pubblicazione controllata | Disponibilità confermata | Supporto live e backup | Primo incarico |
| 5-6 | Aumento a 8-10 aziende | 100-150 verificati | Misura fill/no-show | ≥20 completamenti |
| 7 | Pricing test | Referral/retention | Riduzione interventi manuali | Segnale willingness to pay |
| 8 | Cohort review | Supply quality review | Go/no-go e backlog | Gate pilot superato |

## 43.3 Backup pool e replacement

Per ogni incarico urgente mantenere 1-2 candidati di riserva consenzienti, senza promessa di lavoro non pagato.

Conferma T-24h e T-2h; escalation automatica se mancata risposta.

Replacement workflow che conserva condizioni e aggiorna tutte le parti.

Compensazione o policy per cancellazioni tardive da definire contrattualmente.

Operations dashboard con “time to start”, rischio no-show e copertura per posizione.

## 43.4 Liquidità e metriche locali

| Metrica | Definizione | Target pilot indicativo |
| --- | --- | --- |
| Supply coverage | Lavoratori eleggibili per posizione pubblicata | ≥5 mediani |
| Qualified response time | Tempo al primo candidato eleggibile | <4h standard; <30m BlinkNow solo se presidiato |
| Fill rate | Posizioni confermate / idonee | ≥60% iniziale, crescita per coorte |
| Completion rate | Assignment completati / confermati | ≥85% |
| Repeat demand | Aziende che ripubblicano entro 90 giorni | ≥30% |
| Manual ops minutes | Minuti operatore per assignment | Trend decrescente |

# 44. Pricing, Unit Economics e Fabbisogno Finanziario

Il modello economico deve distinguere ricavi, GMV e costi pass-through. L’obiettivo del pilot non è massimizzare la take rate, ma dimostrare che la willingness to pay copre acquisizione, supporto, provider, frodi, verifiche e quota di operations.

## 44.1 Architettura prezzi

| Prodotto | Prezzo da testare | Cliente | Quando ha senso |
| --- | --- | --- | --- |
| Fee standard | 8-15% o fee minima per assignment | Azienda | Volume episodico e self-service. |
| BlinkNow | Sovrapprezzo fisso + % | Azienda | SLA e presidio operativo reale. |
| Business Pro | €99-€399/mese per sede/volume | Azienda ricorrente | Template, team, analytics e supporto. |
| Managed staffing | Markup concordato con partner | Azienda | Quando BlinkJob/partner gestisce copertura end-to-end. |
| Setup/integration | Una tantum | Enterprise | SSO, ATS/WFM, contratti e reporting. |
| Worker premium | Non prioritario | Lavoratore | Evitare pay-to-rank; eventuali servizi separati e non discriminatori. |

## 44.2 Unit economics

Contribution margin per assignment Ricavo piattaforma - fee PSP - costi verifica variabili - incentivi/referral - supporto operativo - perdite frode/chargeback - quota partner variabile. Costi di sviluppo e team centrale restano sotto margine di contribuzione.

| Driver | Basso | Base | Alto | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valore assignment | €80 | €150 | €300 | Dipende da ore, ruolo e modello contrattuale. |
| Take rate | 8% | 12% | 18% | Il managed service può avere markup maggiore. |
| Ricavo lordo | €6,40 | €18 | €54 | Prima dei costi variabili. |
| Costi variabili | €5 | €9 | €20 | PSP, verification, ops, supporto, partner. |
| Contribution margin | €1,40 | €9 | €34 | Esempio, non forecast. |

## 44.3 Revisione del budget MVP

Il budget iniziale di €15-17 mila può produrre un prototipo o una demo, ma non una piattaforma transazionale conforme con identity, pagamenti marketplace, admin, audit, supporto, HSE e partnership. È opportuno finanziare per milestone.

| Livello | Scope | Range indicativo | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Prototype / concierge | Prototipo UX, landing, database leggero, matching manuale | €20k-€45k | Validare problema e cella; nessun money movement complesso. |
| Closed pilot compliant | App/web core, admin, audit, partner integration, supporto e analytics | €80k-€180k | 50-200 incarichi controllati. |
| MVP scalabile | Automazioni, payments robusti, security, QA, observability, operations tooling | €180k-€350k | Espansione a 2-3 celle. |
| Scale readiness | Integrazioni enterprise, AI governance, multi-city, SRE e compliance avanzata | €350k+ | Crescita nazionale. |

I range sono stime di pianificazione e devono essere quotati con vendor e team. La richiesta seed di €30.000 è coerente con discovery + prototype + legal scoping, non con il go-live completo descritto nel PRD.

## 44.4 Milestone financing

| Round / tranche | Capitale obiettivo | Milestone finanziata | Evidenza per tranche successiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-seed discovery | €30k-€60k | Legal model, prototype, LOI, waitlist | 10 aziende pilot e cella validata. |
| Pilot | €100k-€200k | Build, partner, operations, 50+ completamenti | Fill, repeat e unit economics iniziali. |
| Seed | €400k-€1m | Multi-city, team, GTM, integrations | Cohort revenue e playbook replicabile. |

# 45. Discovery, Esperimenti e Piano di Validazione

## 45.1 Assumption map

| Assunzione | Rischio | Esperimento più economico | Soglia |
| --- | --- | --- | --- |
| Le aziende hanno bisogni frequenti | Desirability | Interviste con casi passati + LOI | ≥30% con ≥2 casi/mese |
| Pagano per velocità e affidabilità | Viability | Pricing interview + deposito pilot rimborsabile | ≥5 aziende accettano un prezzo |
| Esiste supply locale disponibile | Marketplace | Waitlist con disponibilità a 7 giorni | ≥100 verificabili nella cella |
| La mansione è standardizzabile | Feasibility/HSE | Template con 3 aziende e HSE | ≥80% campi comuni |
| Il modello legale è praticabile | Compliance | Memo e term sheet partner | Nessun blocker irrisolvibile |
| Il matching produce qualità | Product | Concierge ranking vs selezione umana | Precision@5 e acceptance sopra baseline |
| Il no-show è gestibile | Operations | Reminder + backup pool | Completion ≥85% |

## 45.2 Experiment card standard

| Campo | Contenuto richiesto |
| --- | --- |
| Ipotesi | Affermazione falsificabile, segmento e comportamento. |
| Rischio | Desirability, viability, feasibility, compliance o usability. |
| Metodo | Intervista, concierge, prototype test, fake door, pilot o A/B test. |
| Campione | Numero, reclutamento, esclusioni e bias noti. |
| Metrica primaria | Una metrica decisionale e massimo due guardrail. |
| Soglia | Pass/fail definito prima della raccolta. |
| Decisione | Proceed, pivot, pause o stop; owner e data. |

## 45.3 Intervista azienda - traccia

Raccontami l’ultima volta in cui ti è mancata una persona con poco preavviso.

Quale attività è rimasta scoperta e quale costo/effetto ha generato?

Quali canali hai usato, quanto tempo hai impiegato e chi è intervenuto?

Che cosa ti fa considerare una persona “idonea” prima di conoscerla?

Quali documenti, formazione o vincoli rendono l’ingaggio difficile?

Chi approva il fornitore e quale budget è disponibile?

Quale parte affideresti a una piattaforma e quale deve restare a HR/consulente/APL?

## 45.4 Intervista lavoratore - traccia

Quali lavori brevi hai accettato negli ultimi sei mesi e come li hai trovati?

Con quanto preavviso puoi confermare e qual è il tuo raggio realistico?

Quali informazioni devono esserci prima di accettare?

Qual è il compenso minimo e quali costi di spostamento consideri?

Quali documenti o abilitazioni possiedi e come li aggiorni?

Cosa ti farebbe rifiutare o abbandonare un incarico?

Quale prova ti serve per fidarti di azienda, luogo e pagamento?

## 45.5 Pilot readout

Il pilot termina con un report per coorte, non con il numero di registrati. Deve includere: domanda pubblicata, supply eleggibile, fill, completion, motivi di rifiuto, incidenti, cost-to-serve, contribution margin, repeat rate, NPS/CSAT separati e decisioni di scope.

# 46. Design System e Specifica UX Estesa

Il design system non è solo estetica: deve rendere visibili stato contrattuale, responsabilità, compenso, rischio e prossima azione. L’accessibilità va pianificata secondo WCAG 2.2 AA; dal 28 giugno 2025 l’European Accessibility Act e il recepimento italiano hanno esteso requisiti a servizi digitali coperti, inclusi siti e app di e-commerce, con eccezioni e valutazioni da verificare. [S14]

## 46.1 Foundations

| Token / regola | Specifica |
| --- | --- |
| Typography | Base 16 px web / equivalente mobile; scala coerente; niente testo essenziale sotto 12 px. |
| Color contrast | ≥4,5:1 testo normale; stato non comunicato solo dal colore. |
| Spacing | Griglia 4/8; touch target minimo 44×44 CSS px equivalente. |
| Focus | Focus visibile e ordine logico; gestione focus dopo modali/errori. |
| Motion | Riduzione movimento; nessuna animazione essenziale o lampeggio rischioso. |
| Language | Italiano semplice, importi e date localizzati; glossario per termini legali. |
| Responsive | Mobile worker-first; web azienda da 1280 a tablet; admin desktop-first. |

## 46.2 Component inventory

| Famiglia | Componenti | Stati obbligatori |
| --- | --- | --- |
| Identity | avatar, verification badge, document row | unverified, pending, verified, expired, rejected |
| Job | job card, compensation breakdown, shift timeline, map snippet | draft, published, paused, full, canceled, completed |
| Matching | match reason chip, eligibility warning, score explanation | eligible, soft mismatch, hard blocked, review |
| Action | apply, invite, accept, withdraw, cancel | idle, loading, success, error, irreversible confirm |
| Payment | payment summary, payout status, refund line | pending, authorized, captured, disputed, paid |
| Trust | rating, report, appeal, safety callout | active, under review, restricted |
| Admin | audit timeline, diff, approval panel, risk queue | normal, escalated, locked |

## 46.3 Screen inventory MVP+

| Area | Schermate aggiuntive ad alto valore |
| --- | --- |
| Worker | Eligibility center; document expiry; earnings gross/net explanation; safety briefing; appeal center. |
| Company | Role template library; compliance checklist; cost breakdown; backup pool; incident reporting. |
| Admin | KYB/KYC queue; HSE template approval; payment reconciliation; algorithm audit; appeals. |
| Partner APL | Assignment export/import; worker/contract status; document exchange; SLA dashboard. |
| Support | Unified case timeline; macro; evidence bundle; escalation and compensation controls. |

## 46.4 Content rules

Mostrare sempre lordo, eventuale netto stimato solo se legalmente definibile, fee, rimborsi e scadenze.

Usare “candidatura”, “invito”, “conferma” e “incarico” in modo coerente con il rapporto applicabile.

Non mostrare rating aggregato senza numerosità, periodo e possibilità di leggere le dimensioni.

Motivazioni del match in linguaggio concreto: disponibilità, distanza, skill, documenti; evitare “AI score 87”.

Errori con causa, azione e canale di supporto; mai codici tecnici isolati.

# 47. Architettura, Integrazioni e Cloud Operating Model

## 47.1 Architettura evolutiva

Per il pilot è appropriato un modular monolith con confini di dominio chiari. I servizi da isolare concettualmente fin dall’inizio sono Identity/Organizations, Marketplace, Matching, Assignments, Documents, Payments/Ledger, Trust & Safety, Notifications e Analytics. La separazione fisica in microservizi deve avvenire solo quando team, carico o rischio lo richiedono.

| Dominio | System of record | Eventi principali | Vincolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Identity & KYB | DB applicativo + provider | user_verified, company_verified | PII segregata e accessi auditati. |
| Marketplace | DB transazionale | job_published, application_created | Stati versionati. |
| Assignments | DB transazionale | assignment_confirmed/completed | Macchina a stati immutabile. |
| Documents | Object storage + metadata DB | document_signed/expired | Encryption, retention e hash. |
| Payments | PSP + internal ledger | charge, transfer, payout, refund | Webhook idempotenti. |
| Trust & Safety | Case management | report_opened, action_taken | Need-to-know access. |
| Analytics | Warehouse/event stream | funnel and quality events | Pseudonimizzazione e schema governance. |

## 47.2 Integration catalog

| Integrazione | Build/Buy | Dati | Fallback |
| --- | --- | --- | --- |
| Identity verification | Buy | Documenti, esito, provider ID | Manual review limitata |
| KYB/UBO | Buy/PSP | Dati impresa e titolari | Document collection |
| Payments marketplace | Buy | Account, transazioni, payout | Pilot invoiced by partner |
| Maps/routing | Buy | Indirizzo, coordinate, ETA | Distanza approssimata |
| E-signature | Buy | Template, signer, evidence | Acceptance log dove sufficiente |
| Notifications | Buy | Token, template, delivery | Email/SMS fallback |
| APL/HRIS | API/SFTP iniziale | Worker, assignment, contract status | CSV controlled exchange |
| Accounting | API/export | Invoice, fee, ledger entries | Monthly reconciliation file |

## 47.3 SLO, observability e incident response

| Capability | Pilot | Scale |
| --- | --- | --- |
| Availability | 99,5% core hours | 99,9% con multi-AZ |
| RPO/RTO | RPO 24h / RTO 8h | RPO 1h / RTO 2h per core |
| Logging | Structured logs + correlation ID | Centralized SIEM e retention policy |
| Tracing | Core payment/matching traces | Distributed tracing end-to-end |
| Alerting | P1 payment/auth/assignment | Error budget e on-call |
| Backups | Daily encrypted + restore test quarterly | PITR e restore test mensile |

## 47.4 Security backlog prioritario

Threat model e data-flow diagram prima del build payments.

RBAC/ABAC, MFA per admin, step-up per payout e modifiche sensibili.

Secrets manager, encryption at rest/in transit e key rotation.

OWASP ASVS/MASVS baseline, SAST/DAST, dependency scanning e SBOM.

Rate limiting, bot protection, anti-enumeration e secure file upload.

Audit log append-only per verifiche, contratti, score, admin e denaro.

Penetration test indipendente prima di ampliare il pilot.

# 48. Operations, Supporto e Service Management

## 48.1 Operating hours

BlinkJob non può vendere urgenza 24/7 con un supporto solo in orario d’ufficio. Il pilot deve dichiarare finestre operative, città e ruoli coperti. BlinkNow va attivato solo quando esistono on-call, backup pool e partner disponibili.

| Servizio | Copertura pilot | Canale | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 safety | Durante incarichi attivi | Telefono prioritario + in-app | Incident manager/partner |
| P1 payment fraud | Orario esteso definito | In-app + escalation PSP | Trust & Safety |
| P2 assignment/payment | Giorni lavorativi + fascia pilot | Chat/ticket | Marketplace ops |
| P3 onboarding/info | Orario ufficio | Help center/email | Support |
| BlinkNow | Solo finestre dichiarate | In-app + ops console | City operations |

## 48.2 SOP essenziali

| SOP | Trigger | Passi minimi | Evidenza |
| --- | --- | --- | --- |
| Azienda non verificabile | KYB fail | Richiesta documenti → review → decisione → appeal | Case log |
| No-show | Mancato check-in | Contatto → grace → backup → cancellation policy | Timeline assignment |
| Sito non conforme | Segnalazione safety | Stop/escalation → protezione persona → indagine | Incident bundle |
| Pagamento bloccato | Webhook/ledger mismatch | Freeze payout → reconcile → communicate → resolve | Ledger diff |
| Recensione contestata | Appeal | Check eligibility/evidence → decision → notify | Moderation record |
| Data breach | Security alert | Contain → assess → DPO/legal → notify if required | Incident report |

## 48.3 Capacity model

| Volume mensile | Marketplace ops | Support | Trust/HSE | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-100 assignment | 0,5-1 FTE | 0,25 FTE | Consulenza/on-call | Concierge learning. |
| 100-500 | 1-2 FTE | 1 FTE | 0,5 FTE + advisor | Tooling admin necessario. |
| 500-2.000 | City pod + central ops | 2-4 FTE | Team dedicato | Automazione e QA. |
| 2.000+ | Multi-city ops | Tiered support | Specialist teams | SLO e workforce planning. |

## 48.4 Service review

Riunione settimanale pilot: incarichi a rischio, incidenti, pagamenti, fill, no-show, ticket aging, aziende/supply churn e decisioni di prodotto. Riunione mensile con partner: SLA, compliance, qualità, economics e roadmap.

# 49. Organizzazione, RACI ed Ecosistema di Partner

## 49.1 Team per fase

| Fase | Core team | Fractional / advisor | Partner esterni |
| --- | --- | --- | --- |
| Discovery | Founder, PM, UX researcher | Legal lavoro, consulente lavoro, HSE | 5-10 aziende e 1 APL |
| Build pilot | CTO/tech lead, 2 dev, product designer, PM | DPO, security, finance | PSP, identity, signature |
| Closed pilot | Founder sales, marketplace ops, support, engineering | HSE/Trust advisor | APL, broker, enti formativi |
| Scale | Functional leads, city ops, data, finance | Board/advisors | Enterprise integrations |

## 49.2 RACI decisionale

| Decisione | A | R | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating model | Founder | Legal lavoro | Consulente lavoro, APL, PM | CTO/investitori |
| MVP scope | Founder/PO | PM | CTO, UX, ops, legal | Team |
| HSE templates | HSE owner | Partner HSE/APL | Product, legal, aziende | Support |
| Payment flow | CFO/founder | Finance + engineering | PSP, legal, PM | Support |
| AI release | AI governance owner | Data/product | DPO, legal, security | Users affected |
| City launch | Founder/GM | City ops + sales | PM, supply lead, partner | Board |
| Incident P1 | Incident commander | Ops/security/HSE | Legal/DPO/partner | Founder |

## 49.3 Partner ecosystem

| Partner | Valore | Cosa negoziare | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| APL autorizzata | Contratti, compliance, supply/demand | Ruoli, SLA, revenue share, dati, brand | Fill, turnaround, compliance errors |
| Enti formazione | Skill e certificazioni | Standard, verifica, costi, referral | Completion e placement |
| Associazioni categoria | Accesso aziende e fiducia | Pilot, eventi, endorsement | Active companies |
| Comuni/coworking/università | Supply locale | Comunicazione e onboarding | Verified workers |
| PSP/KYC/e-sign | Infrastruttura regolata | Pricing, risk, support, data roles | Onboarding/pass rate |
| Broker/assicuratore | Coperture e risk engineering | Esclusioni, claim, pricing | Incident/claims |

## 49.4 Advisory board suggerito

Ex dirigente APL o esperto autorizzazioni e somministrazione.

COO di hospitality/eventi/logistica con domanda reale e multi-sede.

Esperto marketplace two-sided e city launches.

Esperto diritto del lavoro / platform work.

Esperto HSE per mansioni operative.

CTO/security leader con esperienza pagamenti e identity.

# 50. Fundraising, Incentivi e Due Diligence

Smart&Start Italia è attivo e finanzia piani da €100.000 a €1,5 milioni per startup innovative, con finanziamento a tasso zero fino all’80% delle spese ammissibili, elevabile in specifiche condizioni; per startup del Centro-Sud è previsto un contributo a fondo perduto del 30%. La candidatura richiede coerenza tra team, innovazione, mercato, sostenibilità e fattibilità. [S18]

## 50.1 Milestone narrative per investitori

| Stadio | Domanda investitore | Evidenza BlinkJob |
| --- | --- | --- |
| Problem | Il dolore è frequente e costoso? | Interviste con casi recenti, LOI, costo del mancato fill. |
| Solution | Il workflow riduce davvero tempi e rischio? | Concierge pilot, time-to-fill e completion. |
| Regulatory feasibility | Può operare legalmente e in sicurezza? | Operating model, partner e legal memo. |
| Market | La cella è grande e replicabile? | Bottom-up sizing e playbook città. |
| Economics | Ogni incarico può contribuire margine? | Ledger, cost-to-serve, pricing test. |
| Moat | Perché non viene copiato da APL/job board? | Liquidity, data, operations, vertical templates, partnerships. |
| Team | Chi copre lavoro, HSE, marketplace e tech? | Core team + advisors + partner. |

## 50.2 Data room checklist

| Cartella | Documenti |
| --- | --- |
| Corporate | Statuto, cap table, patti, visure, startup innovativa, verbali. |
| IP & brand | Assegnazioni IP, contratti sviluppatori, registrazione software, marchio e domini. |
| Product | PRD, roadmap, architecture, backlog, security, design system. |
| Market | Research notes, LOI, pipeline, competitor analysis, pricing evidence. |
| Legal & compliance | Legal memo, partner agreements, terms, privacy, DPIA, HSE, insurance. |
| Finance | Financial model, bank, tax, invoices, use of funds, runway. |
| Metrics | Event definitions, cohorts, dashboards, incident and quality metrics. |
| People | CV, contracts, advisor letters, option/equity plans. |

## 50.3 Requisiti startup innovativa

Lo status di startup innovativa richiede una società di capitali con requisiti dimensionali, temporali e di innovazione; tra i requisiti soggettivi alternativi figurano spese R&S, personale qualificato o proprietà/licenza di brevetto o software registrato. La normativa è stata modificata dalla legge 193/2024 e va verificata al momento della costituzione. [S19]

## 50.4 Smart&Start readiness

| Criterio Invitalia | Preparazione richiesta |
| --- | --- |
| Team | CV, ruoli, gap e impegni; evidenza di competenze tecniche/manageriali. |
| Innovazione | Descrizione verificabile di matching, workflow compliance e dati; evitare “AI” generica. |
| Mercato | Sizing bottom-up, competitor, LOI, pricing e piano di acquisizione. |
| Fattibilità | Architettura, provider, roadmap, partner e rischi regolatori. |
| Sostenibilità | P&L, cash flow, capitale circolante, cost-to-serve e capacità restitutoria. |
| Pitch | Massimo 15 pagine secondo guida: team, bisogno, innovazione, mercato, soluzione, clienti, competitor, GTM, roadmap, costi e ricavi. |

## 50.5 IP e brand

Eseguire clearance e ricerca marchio “BlinkJob” e alternative prima di investire nel brand.

Registrare domini e handle principali; documentare titolarità.

Assegnare alla società codice, design, prompt, tassonomie e documentazione prodotti da freelance/fornitori.

Valutare registrazione del software e protezione di database/tassonomie; non sovrastimare la brevettabilità del modello di business.

Mantenere inventario open source, licenze e SBOM.

# 51. Appendice E - Checklist Operative

## 51.1 Checklist prima della prima azienda

| # | Check | Owner | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operating model e partner autorizzato approvati. | Da assegnare | ☐ |
| 2 | Template ruoli pilot approvati da legal/HSE. | Da assegnare | ☐ |
| 3 | Termini, privacy, consensi e DPIA completati. | Da assegnare | ☐ |
| 4 | Money flow, PSP e documenti fiscali validati. | Da assegnare | ☐ |
| 5 | KYB/KYC e livelli di verifica testati. | Da assegnare | ☐ |
| 6 | SLA supporto e incidenti pubblicati internamente. | Da assegnare | ☐ |
| 7 | Admin audit, sospensione e appeal disponibili. | Da assegnare | ☐ |
| 8 | Analytics taxonomy e dashboard pilot attive. | Da assegnare | ☐ |
| 9 | Backup/restore e security review completati. | Da assegnare | ☐ |
| 10 | Contratto pilot, pricing e LOI firmati. | Da assegnare | ☐ |

## 51.2 Checklist prima del primo incarico

| # | Check | Owner | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azienda, sede e referente verificati. | Da assegnare | ☐ |
| 2 | Mansione, compenso, luogo, orari e responsabilità completi. | Da assegnare | ☐ |
| 3 | Rapporto/contratto corretto selezionato. | Da assegnare | ☐ |
| 4 | Requisiti sicurezza, formazione e DPI verificati. | Da assegnare | ☐ |
| 5 | Lavoratore eleggibile, disponibile e senza conflitti. | Da assegnare | ☐ |
| 6 | Accettazioni/versioni contrattuali registrate. | Da assegnare | ☐ |
| 7 | Metodo pagamento o processo partner confermato. | Da assegnare | ☐ |
| 8 | Reminder, check-in e contatti emergenza attivi. | Da assegnare | ☐ |
| 9 | Backup plan definito per incarichi urgenti. | Da assegnare | ☐ |
| 10 | Canale P1 safety disponibile durante l’incarico. | Da assegnare | ☐ |

## 51.3 Checklist chiusura pilot

Almeno 50 incarichi completati o motivazione statistica alternativa.

Cohort analysis di aziende e lavoratori.

Fill, completion, repeat, cost-to-serve e margin misurati.

Incidenti, dispute, appeal e payment failures analizzati.

Legal/HSE/PSP retrospective e issue list.

User research post-incarico con entrambe le parti.

Go/no-go per città, verticale, modello e budget successivo.

# 52. Appendice F - Fonti e Riferimenti

Fonti consultate per l’integrazione, aggiornate al 23 luglio 2026. I riferimenti normativi devono essere ricontrollati al momento dell’implementazione e del go-live.

| ID | Fonte | Collegamento |
| --- | --- | --- |
| S01 | D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - definizioni e disciplina dei servizi per il lavoro (Normattiva) | Apri fonte ufficiale |
| S02 | Ministero del Lavoro - Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro | Apri fonte ufficiale |
| S03 | INPS - Contratto di prestazione occasionale e limiti; messaggio n. 3932/2025 | Apri fonte ufficiale |
| S04 | Direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali | Apri fonte ufficiale |
| S05 | AI Act e Digital Omnibus 2026 - rinvio regole high-risk employment | Apri fonte ufficiale |
| S06 | Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR | Apri fonte ufficiale |
| S07 | D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - salute e sicurezza sul lavoro | Apri fonte ufficiale |
| S08 | ISTAT - Il mercato del lavoro, IV trimestre 2025 | Apri fonte ufficiale |
| S09 | ISTAT - Occupati e disoccupati, dicembre 2025 | Apri fonte ufficiale |
| S10 | Unioncamere/MLPS - Sistema Informativo Excelsior 2025 | Apri fonte ufficiale |
| S11 | Eurostat - Temporary employees as percentage of total employees | Apri fonte ufficiale |
| S12 | Stripe Docs - Marketplace con Connect | Apri fonte ufficiale |
| S13 | Stripe Docs - Separate charges and transfers | Apri fonte ufficiale |
| S14 | AgID - Linee guida sui requisiti di accessibilità dei servizi (EAA) | Apri fonte ufficiale |
| S15 | Job&Talent - Workforce platform e servizi per aziende | Apri fonte ufficiale |
| S16 | Randstad Italia - servizi e offerte di lavoro | Apri fonte ufficiale |
| S17 | Adecco Italia - offerte e servizi lavoro | Apri fonte ufficiale |
| S18 | Invitalia - Smart&Start Italia e guida di valutazione 2026 | Apri fonte ufficiale |
| S19 | MIMIT - Startup innovative, requisiti e aggiornamenti | Apri fonte ufficiale |

## 52.1 Nota metodologica

Le fonti ufficiali sono state privilegiate per normativa, mercato e strumenti pubblici. Le analisi economiche, i range di budget e le soglie pilot sono ipotesi di prodotto dichiarate, da validare con preventivi, dati osservati e consulenti. L’assenza di un dato preciso è trattata come un’attività di discovery, non colmata con stime presentate come fatti.

Decisione finale richiesta Approvare l’operating model del pilot, la cella iniziale, il budget per discovery/prototype e la nomina dei consulenti esterni. Solo dopo questi quattro atti è opportuno congelare UX, contratti, pagamenti e backlog di sviluppo.